Додаток

до Програми

План заходів районної Програми енергоефективності та енергозбереження на 2012 – 2015 роки

Уточнення переліку об’єктів, на яких будуть впроваджуватись заходи Програми, проводитиметься при необхідності з урахуванням умов їх здійснення, стану розвитку економіки району в цілому, фінансових можливостей відповідних бюджетів.

| № з/п | Назва напрямку діяльності | Перелік заходів Програми | Зміст заходів (у розрізі закладів і установ) | Термін виконання, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., у т.ч. по роках |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Впровадження нового обладнання котельні | Заміна застарілого обладнання | Дошкільний навчальний заклад с.Коритняни | 2012-2015 | Коритнянська сільська рада | місцевий бюджет | 10,8 | - | - | - | Скорочення споживання природного газу |  |
| 2 | Заміна освітлюваль-них приладів у закладах бюджетної сфери | Впровадже-ння енергоефек-тивного освітлення | Дошкільний навчальний заклад с.Коритняни; сільська рада; 2 клуби у с. Коритняни та с.Кінчеш | 2012-2015 | Коритнянська сільська рада | місцевий бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Скорочення споживання електричної енергії |  |
| 3 | Енергозбереже-ння | Утеплення вікон та зовнішніх стін | Дошкільний навчальний заклад с.Концово | 2012-2014 | Підрядні організації | місцевий бюджет | 30,0 | 50,0 | 50,0 | - | Економія енергоносіїв, 20 відсотків |  |
| 4 | Енергозбереже-ння | Утеплення вікон | Дошкільний навчальний заклад с.Розівка | 2012-2014 | Підрядні організації | місцевий бюджет | 30,0 | 50,0 | 50,0 | - | Економія енергоносіїв, 20 відсотків |  |
| 5 | Енергозбереже-ння | Утеплення вікон | Адмінбудівля сільської ради | 2012-2014 | Підрядні організації | місцевий бюджет | 30,0 | 50,0 | 50,0 | - | Економія енергоносіїв, 20 відсотків |  |
| 6 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон та дверей | Дошкільний навчальний заклад с.Галоч, ЗОШ І ст. с.Галоч | 2012-2015 | Підрядні організації | місцевий та районний бюджети |  |  |  |  | Економія енергоносіїв |  |
| 7 | Енергозбереже-ння | Встановлення в котельню універсального котла на дрова, газ та пічне паливо | Дошкільний навчальний заклад с.Великі Лази | 2012 | В.Лазівська сільська рада | місцевий та районний бюджети | 8,0 | - | - | - | Економія енергоносіїв |  |
| 8 | Енергозбереже-ння | Встановлення засобів економії електроенергії | Дошкільний навчальний заклад с.Великі Лази | 2013 | В.Лазівська сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | 1,0 | - | - | Економія енергоносіїв |  |
| 9 | Енергозбереже-ння | Встановлення металопластикових вікон | Дошкільний навчальний заклад с.Великі Лази | 2012 | В.Лазівська сільська рада | місцевий та районний бюджети | 40,0 | - | - | - | Зберігання тепла |  |
| 10 | Енергозбереже-ння | Встановлення в котельню універсального котла на дрова, газ та пічне паливо | Дошкільний навчальний заклад с.Циганівці | 2012 | В.Лазівська сільська рада | місцевий та районний бюджети | 8,0 | - | - | - | Економія енергоносіїв |  |
| 11 | Енергозбереже-ння | Встановлення засобів економії електроенергії | Дошкільний навчальний заклад с.Циганівці | 2013 | В.Лазівська сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | 1,0 | - | - | Економія енергоносіїв |  |
| 12 | Енергозбереже-ння | Встановлення металопластикових вікон | Дошкільний навчальний заклад с.Циганівці | 2014 | В.Лазівська сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | - | 18,0 | - | Зберігання тепла |  |
| 13 | Енергозбереже-ння | Встановлення засобів економії електроенергії | Клуб с.Великі Лази | 2013 | В.Лазівська сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | 1,0 | - | - | Економія енергоносіїв |  |
| 14 | Енергозбереже-ння | Встановлення кахельної печі | Клуб с.Великі Лази | 2015 | В.Лазівська сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | - | - | 3,0 | Економія електроенергії |  |
| 15 | Енергозбереже-ння | Встановлення засобів економії електроенергії | Адмінбудівля с.Великі Лази | 2013 | В.Лазівська сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | 1,0 | - | - | Економія енергоносіїв |  |
| 16 | Енергозбереже-ння | Встановлення індивідуального опалення | Адмінбудівля с.Великі Лази | 2013 | В.Лазівська сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | 10,0 | - | - | Економія енергоносіїв |  |
| 17 | Енергозбереже-ння | Встановлення металопластикових вікон | Адмінбудівля с.Великі Лази | 2015 | В.Лазівська сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | - | - | 17,0 | Зберігання тепла |  |
| 18 | Вуличне освітлення | Встановлення режимного засобу для економного погодинного витрачання електроенергії | Вуличне освітлення, Великолазівська сільська рада | 2012-2015 | В.Лазівська сільська рада | місцевий та районний бюджети |  |  |  |  | Економія електроенергії |  |
| 19 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон | Адмінбудівля Пацканівської сільської ради | 2013-2014 | Пацканівська сільська рада | місцевий бюджет | - | 10,0 | 5,0 | - | Зберігання тепла |  |
| 20 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон | Будинок культури с.Пацканьово | 2012-2013 | Пацканівська сільська рада | місцевий бюджет | 10,0 | 3,0 | - | - | Зберігання тепла |  |
| 21 | Енергозбереже-ння | Встановлення засобів економії електроенергії | Дошкільний навчальний заклад с.Часлівці | 2013 | Часлівецька сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | 2,0 | - | - | Економія енергоносіїв |  |
| 22 | Енергозбереже-ння | Встановлення засобів економії електроенергії | Клуб с.Часлівці | 2013-2015 | Часлівецька сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | 2,0 | - | 2,0 | Економія енергоносіїв |  |
| 23 | Енергозбереже-ння | Встановлення в котельню універсального котла на дрова, газ | Клуб с.Часлівці | 2013 | Часлівецька сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | 8,0 | - | - | Економія енергоносіїв |  |
| 24 | Енергозбереже-ння | Встановлення засобів економії електроенергії | Адмінбудівля Часлівецької сільської ради | 2013 | Часлівецька сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | 2,0 | - | - | Економія енергоносіїв |  |
| 25 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон | Адмінбудівля Часлівецької сільської ради | 2013 | Часлівецька сільська рада | місцевий бюджет | - | 18,0 | - | - | Зберігання тепла |  |
| 26 | Енергозбереже-ння | Встановлення індивідуального опалення | Адмінбудівля Часлівецької сільської ради | 2013 | Часлівецька сільська рада | місцевий та районний бюджети | - | 10,0 | - | - | Економія енергоносіїв |  |
| 27 | Вуличне освітлення | Встановлення режимного засобу для економного погодинного витрачання електроенергії | Вуличне освітлення, Часлівецька сільська рада | 2012-2015 | Часлівецька сільська рада | місцевий та районний бюджети |  |  |  |  | Економія електроенергії |  |
| 28 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон | Адмінбудівля Соломонівської сільської ради | 2012 | Соломонівсь-ка сільська рада | місцевий бюджет | 15,0 | - | - | - | Зберігання тепла |  |
| 29 | Енергозбереже-ння | Встановлення засобів економії електроенергії | Дошкільний навчальний заклад с.Соломоново | 2012 | Соломонівсь-ка сільська рада | місцевий та районний бюджети | 10,0 | - | - | - | Економія енергоносіїв |  |
| 30 | Вуличне освітлення | Встановлення засобів економії електроенергії | Вуличне освітлення, Соломонівська сільська рада | 2012-2015 | Соломонівсь-ка сільська рада | місцевий та районний бюджети | 20,0 | - | - | - | Економія електроенергії |  |
| 31 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон | Дошкільний навчальний заклад с.Кибляри | 2012 | Киблярівська сільська рада | місцевий бюджет | 30,0 | - | - | - | Зберігання тепла |  |
| 32 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон | Дошкільний навчальний заклад с.Гайдош | 2013 | Киблярівська сільська рада | місцевий бюджет | - | 30,0 | - | - | Зберігання тепла |  |
| 33 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон та дверей, ремонт системи опалення, капітальний ремонт будівлі | Дошкільний навчальний заклад с.Кам’яниця | 2012-2015 | підрядні організації | місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | - | - | Зберігання тепла |  |
| 34 | Енергозбереже-ння | Капітальний та поточний ремонт приміщень, крівлі та горища, заміна вікон та дверей, ремонт системи опалення | Будинок культури с.Кам’яниця | 2012-2015 | підрядні організації | місцевий бюджет | 200,0 | 150,0 | - | - | Зберігання тепла |  |
| 35 | Енергозбереже-ння | Ремонт та утеплення горища | Адмінбудівля Кам’яницької сільської ради | 2012-2015 | підрядні організації | місцевий бюджет | 100,0 | - | - | - | Зберігання тепла |  |
| 36 | Енергозбереже-ння | Ремонт приміщень, заміна вікон та дверей | Клуб с.Гута | 2012 | підрядні організації | місцевий бюджет | 100,0 | - | - | - | Зберігання тепла |  |
| 37 | Енергозбереже-ння | Встановлення центрального опалення, утеплення даху, фасаду | Адмінбудівля Невицької сільської ради | 2012-2014 | Державне комунальне підприємство „Невицьке-сервіс” | місцевий та районний бюджети | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Зберігання тепла |  |
| 38 | Енергозбереже-ння | Встановлення центрального опалення, утеплення даху, фасаду | Клуб с.Невицької | 2012-2014 | Державне комунальне підприємство „Невицьке-сервіс” | місцевий та районний бюджети | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Зберігання тепла |  |
| 39 | Енергозбереже-ння | Встановлення центрального опалення, утеплення даху, фасаду | Дошкільний навчальний заклад с.Невицьке | 2012-2014 | Державне комунальне підприємство „Невицьке-сервіс” | місцевий та районний бюджети | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Зберігання тепла |  |
| 40 | Енергозбереже-ння | Встановлення центрального опалення, утеплення даху, фасаду | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Невицьке | 2012-2014 | Державне комунальне підприємство „Невицьке-сервіс” | місцевий та районний бюджети | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Зберігання тепла |  |
| Заклади культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Енергозбереже-ння | Модернізація систем опалення | Дитяча школа мистецтв сіл Тарнівці та Мала Добронь | 2012-2015 | підрядні організації, відділ культури і туризму державної адміністрації | районний бюджет | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | Економія енергоносіїв |
| 42 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон та дверей, утеплення горищ та зовнішніх стін | бібліотеки району | 2012-2015 | підрядні організації, відділ культури і туризму державної адміністрації | районний бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | Зберігання тепла |
| 43 | Енергозбереже-ння | Встановлення енергозберігаюче освітлювальних приладів | заклади культури району | 2012-2015 | підрядні організації, відділ культури і туризму державної адміністрації | районний бюджет | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |  | Економія електроенер-гії |
| Заклади охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Енергозбереже-ння | Утеплення фасаду, ремонт даху | Ужгородська районна лікарня №1 м.Чоп | 2012-2015 | підрядні організації, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення державної адміністрації | Місцевий та державний бюджети | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | Економія витрат на енергоносії |  |
| 45 | Енергозбереже-ння | Утеплення фасаду, заміна вікон | Середнянська районна лікарня №2 смт.Середнє | 2012-2015 | підрядні організації, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення державної адміністрації | Місцевий та державний бюджети | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | Економія витрат на енергоносії |  |
| 46 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон, вхідних дверей, утеплення фасаду, ремонт даху | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Невицьке | 2012-2015 | підрядні організації, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення державної адміністрації | Місцевий та державний бюджети | 50,0 |  |  |  | Економія витрат на енергоносії |  |
| 47 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон, вхідних дверей, утеплення фасаду, ремонт даху | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Есень | 2012-2015 | підрядні організації, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення державної адміністрації | Місцевий та державний бюджети | 80,0 |  |  |  | Економія витрат на енергоносії |  |
| 48 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон, вхідних дверей, утеплення фасаду, ремонт даху | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Батфа | 2012-2015 | підрядні організації, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення державної адміністрації | Місцевий та державний бюджети | 50,0 |  |  |  | Економія витрат на енергоносії |  |
| 49 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон, вхідних дверей, утеплення фасаду, ремонт даху | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Ярок | 2012-2015 | підрядні організації, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення державної адміністрації | Місцевий та державний бюджети | 80,0 |  |  |  | Економія витрат на енергоносії |  |
| 50 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон, вхідних дверей, утеплення фасаду, ремонт даху | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Ратівці | 2012-2015 | підрядні організації, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення державної адміністрації | Місцевий та державний бюджети | 80,0 |  |  |  | Економія витрат на енергоносії |  |
| 51 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон, вхідних дверей, утеплення фасаду, ремонт даху | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Р.Комарівці | 2012-2015 | підрядні організації, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення державної адміністрації | Місцевий та державний бюджети | 50,0 |  |  |  | Економія витрат на енергоносії |  |
| 52 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон, утеплення фасаду, ремонт даху | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.М.Добронь | 2012-2015 | підрядні організації, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення державної адміністрації | Місцевий та державний бюджети | 80,0 |  |  |  | Економія витрат на енергоносії |  |
| 53 | Енергозбереже-н-ня | Заміна вікон, вхідних дверей, утеплення фасаду, ремонт даху | Фельдшерсько-акушерський пункт с.Дубрівка | 2012-2015 | підрядні організації, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення державної адміністрації | Місцевий та державний бюджети | 60,0 |  |  |  | Економія витрат на енергоносії |  |
| 54 | Енергозбереже-ння | Заміна вікон, вхідних дверей, утеплення фасаду, ремонт даху | Фельдшерсько-акушерський пункт с.Пало | 2012-2015 | підрядні організації, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення державної адміністрації | Місцевий та державний бюджети | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Економія витрат на енергоносії |  |
| 55 | Енергозбереже-ння | Утеплення фасаду, ремонт даху | Ужгородська районна лікарня №1 м.Чоп | 2012-2015 | підрядні організації, відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення державної адміністрації | Місцевий та державний бюджети | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | Економія витрат на енергоносії |  |
| Заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Запровадження котлів на місцевих видах енергоресурсів (дрова, паливні брикети, тирса) | Модернізація ко-телень та котель-ного обладнання та систем тепло-забезпечення | Проведення мо-дернізації коте-льного облад-нання та систем теплозабезпечен-ня загальноосвіт-ніх шкіл району – В.Лазівська, Худлівська, Анталовська, Коритнянська, Лінцівська, М.Геєвецька, Сторожницька, Дубрівська, Киблярівська, Яроцька, В.Добронська | 2012-2015 | Відділ освіти та у справах національностей державної адміністрації, відділ капітального будівництва | Державний бюджет Обласний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |  | Заміщення природного газу на 210 тис. м3 |  |
| 57 | Впровадження технологій і устаткування з використанням техно-логії довкілля | Встановлення теплових насосів | Впровадження систем обігріву приміщень загаль-ноосвітніх шкіл за допомогою атмо-сферних теплових та геотермальних насосів |  | Відділ освіти та у справах національностей державної адміністрації, відділ капітального будівництва | Державний бюджет Обласний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |  | Заміщення природного газу на 5 тис. м3 |  |
| 58 | Енергозбереже-ння | Впровадження систем електроопален-ня | Впровадження систем обігріву приміщень загаль-ноосвітніх шкіл за допомогою елек-тричних котлів у загальноосвітніх школах району – Т.Ашванській, Н.Солотвинській, Минайській, Оріховицькій, Вовковецькій, Т.Агтелекській (корпус 5-9 класів) | 2013- 2015 | -//- | Державний бюджет Обласний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |  | Заміщення паливних дров на 45 м3 |  |
| 59 | Утеплення фасадів та горищ будівель загальноосвіт-ніх шкіл |  | Утеплення фасадів будівель котлів у загальноосвітніх школах району – Вовковецькій, Баранинській, Холмківській, Минайській, Шишлівській, Середнянській, Соломонівська | 2012-2015 | Відділ освіти та у справах національностей державної адміністрації, відділ капітального будівництва | Державний бюджет Обласний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |  | Зменшення витрат енергоносіїв |  |
| 60 | Заміна вікон та дверей на сучасні енергозбері-гаючі |  | Здійснення заміни зовнішніх дверей та вікон у загальноосвітніх школах району – В.Солотвинській, Гайдоській, Глибоцькій, Демечівській, Д.Пільській, Минайській, Невицькій, Н.Солотвинській, Петрівській, Стрипській, Холмецькій, Киблярівській, Р.Комарівській, Худлівській (частково) | 2012-2015 | Відділ освіти та у справах національностей державної адміністрації, відділ капітального будівництва | Державний бюджет Обласний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |  | Зменшення витрат енергоносіїв |  |

Заступник голови ради                                                                                                                                                                                  В.С.Данко