ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  районної  ради

від 22.02.2013 р. № 365

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

розвитку та забезпечення безпеки дорожнього руху в населених пунктах, на автошляхах та залізничних переїздах району на 2013−2016 роки

І. Загальні положення

1.  Регіональну Програму розвитку та забезпечення безпеки дорожнього руху в населених пунктах, на автошляхах та залізничних переїздах району на 2013−2016 роки (далі – Програма) розроблено на основі комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від автопригод та їх наслідків, визначення шляхів удосконалення системи забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах району, організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, напрямів державного управління у цій сфері.

2. Програмою передбачаються заходи, спрямовані на:

створення єдиної системи забезпечення безпеки дорожнього руху                     у районі та її розвиток;

забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм власності у сфері безпеки дорожнього руху;

розроблення організаційних засад діяльності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у населених пунктах та на дорогах району;

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху в районі;

досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного  забезпечення у сфері дорожнього руху;

подальший розвиток дорожньої і транспортної інфраструктури та підвищення екологічної безпеки довкілля.

ІІ. Мета Програми

3. Метою Програми є зниження показників аварійності на вулично-дорожній мережі Ужгородського району, зменшення соціальної гостроти цієї проблеми, надання питанням безпеки дорожнього руху державної ваги та статусу основ загальної транспортної політики.

4. Основними пріоритетами Програми є:

удосконалення системи підготовки учасників дорожнього руху усіх категорій;

розвиток профілактичної діяльності, спрямованої на формування законослухняного громадянина;

підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць;

2

удосконалення організації руху транспорту та пішоходів на вулицях, дорогах, автошляхах району;

підвищення безпеки пасажирських перевезень;

підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

III. Заходи Програми

5. Заходи щодо виконання Програми:

1) Систематично аналізувати стан безпеки дорожнього руху у населених пунктах, на автошляхах та залізничних переїздах району. За результатами аналізу розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання аварійності та загибелі людей.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи апарату райдержадміністрації спільно з підрозділом державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області (за згодою), виробничим підприємством „Ужгородська дирекція залізничних перевезень” державного територіального галузевого об’єднання „Львівська залізниця” (за згодою)

Щороку

2) Пропонувати вживати належних заходів щодо попередження та виявлення порушень безпеки дорожнього руху.

Відділ державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області (за згодою)

2013 – 2016 роки

3) Враховуючи наявність незадовільних дорожніх умов на ділянках доріг     і вулиць, де було скоєно автопригоди, систематично аналізувати стан аварійності на вулично-дорожній мережі та виявлені при цьому недоліки. За результатами аналізу розробляти заходи щодо удосконалення організації дорожнього руху та підвищення його безпеки у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод і на аварійно небезпечних ділянках доріг і вулиць.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи апарату райдержадміністрації спільно з підрозділом державної автомобільної інспекції

3

Ужгородського РВ УМВС України                          в Закарпатській області та службою

автомобільних доріг у Закарпатській області (за згодою)

Щороку

4) За результатами проведення комплексних комісійних весняних                      і осінніх оглядів доріг, вулиць, залізничних переїздів інформувати райдержадміністрацію та службу автомобільних доріг у Закарпатській області про недоліки в утриманні вулично-дорожньої мережі і залізничних переїздів та вносити відповідні пропозиції щодо удосконалення організації і безпеки дорожнього руху.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи апарату райдержадміністрації спільно з підрозділом державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України                            в Закарпатській області, виробничим підприємством „Ужгородська дирекція залізничних перевезень” державного територіального галузевого об’єднання „Львівська залізниця”, службою автомобільних доріг у Закарпатській області (за згодою)

Квітень, жовтень,

протягом 2013 – 2016 років

5) З метою підвищення рівня утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів при формуванні місцевих бюджетів передбачити фінансування проведення поточного і капітального ремонтів згідно з чинними нормами.

Голови виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад

2013–2016 роки

6) Започаткувати у засобах масової інформації постійні рубрики із висвітлення проблем безпеки дорожнього руху, обставин та причин скоєння дорожньо-транспортних пригод, інших питань діяльності державної автомобільної інспекції.

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації спільно з відділом державної автомобільної інспекції

4

Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області (за згодою)

2013-2016 роки

7) Проводити для дітей дні та тижні безпеки дорожнього руху,                            до початку нового навчального року рейди „Увага! Діти на дорозі!”.

Відділ освіти та у справах національностей райдержадміністрації    спільно  з   підрозділом

державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області  (за згодою)

2013–2016 роки

8) Здійснювати заходи щодо вивчення у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району норм безпечної поведінки на вулицях і дорогах відповідно до затверджених програм.

З метою формування у дітей навичок безпечної поведінки на вулицях                  і дорогах вживати заходів щодо облаштування дитячих містечок та майданчиків з безпеки дорожнього руху.

Відділ освіти та у справах національностей райдержадміністрації спільно з підрозділом державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області (за згодою) та головами виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад

2013–2016 роки

9) Проводити районні конкурси-огляди загонів юних інспекторів руху, змагань команд клубу веселих і кміиливих на тему безпеки дорожнього руху та забезпечити участь команди-переможця на всеукраїнському етапі.

Відділ освіти та у справах національностей райдержадміністрації спільно з підрозділом державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області (за згодою)

2013–2016 роки

10) Здійснити виховні та профілактичні заходи, спрямовані на збереження життя і здоров’я дітей у канікулярний період. Забезпечити супровід організованих перевезень дітей до місць масового відпочинку та у зворотному напрямку.

5

Відділ освіти та у справах національностей райдержадміністрації спільно з підрозділом державної автомобільної інспекції

Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області (за згодою)

2013-2016 роки

11) Вжити заходів щодо розповсюдження друкованої продукції та соціальної реклами, спрямованої на профілактику дитячого дорожньо-транспортного травматизму, безпеку дорожнього руху серед різних соціально-вікових груп населення району.

Відділ освіти та у справах національностей райдержадміністрації спільно з підрозділом державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області (за згодою)

2013–2016 роки

12) Забезпечити формування з урахуванням дорожньої інфраструктури мережі закладів охорони здоров’я для надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, зокрема дітям, насамперед шляхом оптимізації мережі існуючих закладів охорони здоров’я.

Відділ охорони здоров’я  райдержадміністрації

2013-2016 роки

13) Забезпечувати здійснення  державного контролю за дотриманням нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху шляхом проведення перевірок дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, фізичними особами-підприємцями вимог транспортного законодавства у цій сфері.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи апарату райдержадміністрації спільно з підрозділом державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України                          в Закарпатській області, управлінням

Укртрансінспекції у Закарпатській області (за згодою)

2013–2016 роки

6

14) Проводити регулярні цільові заходи із виявлення та припинення фактів порушення вимог нормативно-правових актів, що регламентують питання безпеки перевезення пасажирів чи небезпечних вантажів, та експлуатації технічно несправних транспортних засобів.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи апарату    райдержадміністрації    спільно        з

підрозділом державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України                             в Закарпатській області (за згодою),

управлінням Укртрансінспекції у Закарпатській області (за згодою)

2013–2016 роки

15) Організувати проведення сезонних обстежень вулиць та автодоріг району щодо відповідності їх вимогам безпеки дорожнього руху. Особливу увагу при цьому приділяти гірським та перевальним ділянкам автошляхів.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи апарату райдержадміністрації спільно з підрозділом державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України                             в Закарпатській області (за згодою) та службою автомобільних доріг у Закарпатській області  (за згодою)

2013–2016 роки

16) З метою попередження аварійності та її наслідків запровадити встановлення примусового зниження швидкості біля навчальних та лікувальних закладів, на аварійно небезпечних ділянках автодоріг і вулиць.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи апарату райдержадміністрації спільно з підрозділом державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України                            в Закарпатській області (за згодою) та

службою автомобільних доріг у Закарпатській області (за згодою) 2013–2016 роки

7

17) Пропонувати посилити контроль за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху суб’єктами господарювання, які надають послуги                            з перевезення пасажирів і вантажів, зокрема, шляхом утворення спільних мобільних груп.

Управління економіки райдержадміністрації спільно з підрозділом державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області (за згодою)

2013–2016 роки

18) З метою попередження злочинності, пов’язаної з транспортними засобами, вжити заходів щодо впровадження автоматизованих систем фіксації транспортних засобів.

Голови виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад спільно з підрозділом державної автомобільної інспекції Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області (за згодою)

2013–2016 роки

19) При внесенні змін в районний бюджет передбачити кошти для реалізації заходів Програми з місцевих бюджетів районну та інших джерел незаборонених законодавством.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

Щороку

IV. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

6. Фінансове забезпечення Програми здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів місцевих бюджетів району, а також інших  джерел незаборонених законодавством (розрахунок додається).

V. Очікуваний результат

7. Виконання Програми дасть змогу досягти позитивних змін у зменшені скоєння дорожньо-транспортних пригод всіх видів, поліпшення діяльності інспекторів державної автомобільної інспекції покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підвищення іміджу  служби.

Додаток

до Програми

РОЗРАХУНОК

потреби  коштів  для  реалізації  заходів,  передбачених Програмою

| № з\п | Зміст | 2013 рік сума (тис. грн.) | 2014 рік сума (тис. грн.) | 2015 рік сума (тис. грн.) | 2016 рік сума (тис. грн.) | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання патрульних автомобілів ДАІ | 150 | 150 | 150 | 150 | Місцеві бюджети району |
| 2. | Придбання вимірювача швидкості та алкотестера | 100 | 100 | 100 | 100 | Місцеві бюджети району |
| 3. | Впровадження систем відео спостереження та автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на перехрестях основних вулиць | 200 | 200 | 210 | 210 | Місцеві бюджети району |
| 4. | Встановлення елементів примусового зниження швидкості | 50 | 50 | 50 | 50 | Місцеві бюджети району |
| 5. | Проведення заходів з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму (конкурси-огляди юних інспекторів дорожнього руху, КВН, обладнання дитячих майданчиків з правил дорожнього руху, випуск друкованої продукції) | 20 | 20 | 20 | 30 | Місцеві бюджети району |
|  | ВСЬОГО: | 520 | 520 | 530 | 540 |  |

Заступник голови ради                                                                                                                      В.С.Данко