Додаток 3

до Програми

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,

видатки на які у 2014 році будуть проводитися

за рахунок районного бюджету розвитку

| Код головного розпорядни-ка коштів, КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. Назва об’єкту відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Рік початку і закінчення будівництва | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Кошторисна вартість об’єкта (тис. грн.) |  | Всього видатків на 2014 рік (тис.грн.) | Введення в експлуатацію у 2014 році (відповідних одиниць) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | Очікуваний залишок на 1 січня 2014 року |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 150110 | Будівництво Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2011-2015 | 300 уч.м. | 23000,000 | 22830,00 | 500,00 |  |
| 150110 | Будівництво Червонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2011-2015 | 300-360 уч.м. | 30282,37 | 26638,565 | 200,00 |  |
| 150110 | Будівництво Тисаашванської ЗОШ І-ІІ ступенів | 2012-2014 | 170 уч.м. | 8343,233 | 8343,233 | 100,00 |  |
| 150101 | Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (ІІ ч., І пусковий комплекс) | 2011-2014 | 140 м3/доб | 4513,160 | 4513,160 | 150,00 |  |
| 150101 | Водовід і електропостачання споруд водозабору в с.Кінчеш | 2011-2015 | 100м3/доб | 1134,199 | 375,450 | 250,00 |  |
| 150101 | Будівництво соціального центру с.Барвінок | 2013-2015 | 100уч.м/30п.м | 17186,318 | 16936,318 | 250,00 |  |
| 150110 | Будівництво системи теплопостачання Оріховицької ЗОШ | 2012-2015 | 80 квт | 100,000 | 98,000 | 98,00 | - |
| 150110 | Будівництво системи водопостачання ЗОШ с. Лінці | 2011-2013 | 10м3/доб | 298,560 | 298,560 | 100,0 |  |
| 150110 | Будівництво системи водопостачання Дубрівської ЗОШ | 2011-2013 | 10м3/доб | 297,984 | 297,984 | 100,00 |  |
| 150110 | Реконструкція Р. Комарівської ЗОШ | 2012-2014 | 1440м2 | 1200,000 | 1180,00 | 650,00 | - |
| 150101 | Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садок в с. В.Геєвці | 2012-2013 | 50 п.м. | 1765,000 | 1765,000 | 400,00 | 50 п.м. |
| 150101 | Будівництво водопостачання та водовідведення с.Барвінок | 2012-2015 | 12,7км/10,2км- | 14035,190 | 12711,980 | 200,00 | - |
| 150101 | Будівництво Лінцівського ДНЗ | 2012-2014 | 55 п.м. | Виготовлення ПКД | - | 80,00 | - |
| 150110 | Реконструкція Соломонівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2012-2013 | - | 1394,216 | 744,216 | 380,00 | - |
| 150110 | Будівництво Середнянської ЗОШ І-ІІст., мікрорайон Іванівка | 2012-2015 | 170 уч.м. | Виготовлення ПКД | - | 250,00 | - |
| 150101 | Будівництво дитячого садку-ясель по вул.. Д.Дьордь в с. Есень | 2012-2015 | 75п.м. | 9976,541 | 9626,541 | 50,00 | - |
| 150101 | Реконструкція будівлі ДНЗ з добудовою приміщень під НВК с. Стрипа | 2013-2015 | 45п.м. | Виготовлення ПКД | - | 50,00 | - |
| 150101 | Інноваційні енергоефективні заходи в НВК с Часлівці. Реконструкція системи опалення з встановленням конденсаційного котла та влаштування геліоколектора . | 2013-2014 | 150м2 | 230,000 | 230,000 | 60,00 | - |
| 150101 | Реконструкція будівлі ДНЗ з добудовою харчоблоку с.В.Солотвино | 2013-2015 | 30п.м. | 700,000 | 700,000 | 60,00 | - |
| 150101 | Реконструкція ДНЗ с.М.Добронь | 2013-2015 | 25п.м. | 926,465 | 926,465 | 60,00 | - |
| 150101 | Будівництво господарської побутової каналізації від житлових будинків с. Минай, район по вул. Шевченка | 2014-2016 | 2,26 км | 1462,488 | 1062,488 | 557,00 | - |
| 150110 | Реконструкція Пацканівської ЗОШ І-ІІ ступенів з добудовою класних приміщень та спортивного залу | 2013-2015 | - | Виготовлення ПКД | - | 100,00 | - |
| 150101 | Інноваційні енергоефективні заходи в Яроцькій ДНЗ. Реконструкція системи опалення з встановленням піролізного котла та алюмінієвих радіаторів | 2013-2015 | 150м2 | 260,000 | 260,000 | 60,00 | - |
| Всього |  |  |  |  | 109537,960 | 4705,00 |  |