ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  районної  ради

від 15.07.2014 р. № 480

ПРОГРАМА

створення та впровадження містобудівного кадастру

Ужгородського району на 2014 - 2018 роки

І. Загальні положення Програми

Програма створення та впровадження містобудівного кадастру Ужгородського району на 2014-2018 роки (далі – Програма) розроблена відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації відповідно до статті 22 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 „Про містобудівний кадастр”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 „Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 року № 170 „Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу”.

Містобудівний кадастр – це державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

Містобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на державному рівні, на рівні Автономної республіки Крим, обласному та районному рівнях, рівні обласних центрів та міст обласного значення.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Корінні зміни соціально-економічних суспільних відносин призвели до зміни відносин і в галузі містобудування. Основними інвесторами містобудівної діяльності стали приватні інвестори. З метою забезпечення умов щодо її сталого розвитку місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні впливати на просторове перетворення середовища життєдіяльності з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів шляхом:

планування території на регіональному та місцевому рівнях;

моніторингу стану розроблення містобудівної документації;

дотримання державних інтересів під час розроблення містобудівної документації;

врахування містобудівної цінності території та сприяння її включенню до ринкового обігу;

раціонального використання земель усіх форм власності.

Передумовами підвищення ефективності впливу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на містобудівні процеси, з урахуванням державних і суспільних інтересів, є:

оновлення топографічної основи у цифровій формі як наборів профільних геопросторових даних та раніше розробленої містобудівної документації;

розроблення містобудівної документації відповідно до вимог законодавства і створення системи містобудівного моніторингу;

створення та ведення містобудівного кадастру.

Дані містобудівного кадастру,  необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Інформація, що міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом. Її захист здійснюється відповідними суб’єктами інформаційних відносин згідно із законодавством.

Створення та ведення містобудівного кадастру на місцевому рівні, формування комп’ютерної бази даних про забудову територій та населених пунктів району на основі оброблення та узагальнення кадастрової інформації базового рівня потребує відповідної матеріальної та програмно-технічної бази.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 затверджено Положення про містобудівний кадастр та Типове положення про Службу містобудівного кадастру з визначенням структури, порядку створення, функціонального призначення містобудівного кадастру в системі територіального управління.

Ведення містобудівного кадастру буде здійснюватися службою містобудівного кадастру шляхом формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру відповідного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб’єктів містобудівного кадастру, рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території.

ІІІ. Мета  Програми

Мета Програми полягає у приведенні містобудівної діяльності у відповідність із діючим законодавством та створенні інструменту підвищення ефективності управління розвитком території району, населених пунктів.

Основною метою створення та функціонування системи містобудівного кадастру є раціональне використання земельних ресурсів, збільшення дохідної частини бюджету, забезпечення суб’єктів містобудівної та інвестиційної діяльності актуальною комплексною, достовірною інформацією про діючі на території району містобудівні регламенти, містобудівні умови та обмеження, про містобудівну цінність різних територій, їх фактичний стан і використання, а також про зміни об’єктів нерухомості у процесі містобудівної та інвестиційної діяльності.

На районному  рівні  в  систему  містобудівного  кадастру вводяться відомості про:

єдину цифрову   топографічну   основу   території  району  на підставі топографічних   карт,   планово-картографічної   основи  державного земельного  кадастру  щодо території району;

межі адміністративно-територіальних    одиниць    району   на підставі

даних державного земельного кадастру;

схема планування  району  з об'єктами районного значення за межами населених пунктів;

генеральні плани Середнянської селищної  та сільських населених пунктів,    плани  зонування  (зонінги) територій і  детальні плани територій,  інші відомості;

інформаційні ресурси  галузевих  кадастрів  та  інформаційних систем   з   питань  використання  територій,  їх  кадастрового, екологічного,         інженерно-геологічного  сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території району;

нормативно-правові акти   у  сфері  містобудування,  а  також будівельні норми,  державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження відповідно до законодавства.

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Реалізація Програми щодо створення автоматизованої системи геопросторових даних у складі містобудівного кадастру як спеціалізованої системи найбільш повних даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків  і споруд на землях усіх форм власності має базуватись на наявних даних про планування та забудову територій і населених пунктів району, а також на інформації, отриманій з інших джерел: земельного та інших видів кадастрів, матеріалів технічної інвентаризації будівель і споруд, картографічних та топографо-геодезичних матеріалів, які отримуються у встановленому чинним законодавством порядку.

Об’єднання в одній автоматизованій системі інформаційних ресурсів галузевих кадастрів та інформаційних систем із питань використання територій, їх кадастрового, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території створить передумови для переходу на новий рівень управління територіями.

Створення містобудівного кадастру включає такі основні завдання:

розроблення Програми;

розроблення правового, нормативного та методичного забезпечення;

матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру;

організація робіт з інформаційного наповнення баз даних;

формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією;

кадрове забезпечення.

Засобом розв’язання проблеми є створення геоінформаційної уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними.

Програма розрахована на період з 2014 до 2018 року і складається з двох етапів.

Перший етап (2014 − 2016 роки) − це етап формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та організації функціонування геоінформа- ційної системи і  геопорталу містобудівного кадастру.

Другий етап (2017 − 2018 роки) – етап удосконалення містобудівного кадастру, експлуатації геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру.

V. Фінансування Програми

Фінансування робіт із проведення заходів, визначених цією Програмою щодо створення містобудівного кадастру  району та його ведення, здійснюється за рахунок коштів районного бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України у межах наявних фінансових ресурсів.

Обсяги орієнтовного забезпечення Програми уточнюються щороку, із врахуванням конкретних завдань та наявних коштів.

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

Реалізація заходів Програми здійснюється у два етапи протягом 2014 − 2018 років.

Перший етап (2014 − 2016 роки) включає:

розроблення  програми   створення   (оновлення)   містобудівної документації     відповідно     до    вимог    законодавства    та   нормативно-технічних документів;

створення  містобудівного кадастру;

розроблення  та   прийняття   нормативно-правових   актів   та нормативних документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення  містобудівного кадастру;

проведення  інвентаризації  наявних  матеріалів,   дані   яких передбачається ввести до містобудівного  кадастру;

формування  Служби  містобудівного кадастру;

розроблення  технічного  завдання  на  створення  геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

придбання  та    встановлення     технічного    комплексу  геоінформаційної системи  та  геопорталу  містобудівного  кадастру;

встановлення  програмного    забезпечення  геоінформаційної  системи  та геопорталу  містобудівного  кадастру;

формування  інформаційних  ресурсів   містобудівного   кадастру та введення в  експлуатацію  геоінформаційної  системи  і  геопорталу містобудівного кадастру. 
           Другий етап (2017 − 2018 роки) включає:

удосконалення  діяльності  Служби  містобудівного кадастру;

встановлення комунікаційних   каналів  обміну  інформацією  розподіленими базами даних;

організацію системи  захисту   інформації   та   доступу   до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

організацію робіт  з  планового  введення  даних  до баз даних містобудівного  кадастру  та  формування   і   видача   на   запит кадастрових документів та довідок;

експлуатацію геоінформаційної системи містобудівного кадастру  і геопорталу  містобудівного  кадастру,  введення   інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

постійне забезпечення  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування,  заінтересованих  підприємств,  установ,  організацій і громадян містобудівною інформацією.

VIІ. Результативні показники

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

Загальним результативним показником, який буде досягнуто за умови виконання Програми, є створення містобудівного кадастру місцевого рівня як частини геоінформаційної системи та його ведення.

Результатом проведених заходів стане:

формування і ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила;

перехід у цифровий формат і введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів;

формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;

фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів територій;

створення єдиного простору між суб’єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру;

введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;

отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективні рішення, точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток території у цілому.

VIIІ. Оцінка ефективності виконання заходів Програми

Реалізація містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації та особи актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо.

Споживачі отримають широке коло геоінформаційних сервісів і послуг, можливість одержання інформації у текстовому і графічному вигляді на паперових та електронних носіях, а також шляхом регламентованого доступу через мережу Інтернет.

Реалізація Програми буде сприяти реалізації рішень схем планування територій району, іншої містобудівної документації, дотриманню норм містобудівного і земельного законодавства під час регулювання використання територій шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації.

Водночас реалізація Програми дасть змогу розташовувати та проектувати нове будівництво, здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів містобудування та упорядкування територій, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, визначати межі населених пунктів.

ІХ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організація виконання та координація діяльності щодо реалізації Програми здійснюється відповідальним виконавцем Програми – відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснюється адміністрацією та постійною комісією Ужгородської районної ради з питань агропромислового комплексу, екології, розвитку села, туризму та рекреації.