Додаток 3

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,

видатки на які у 2015 році будуть проводитися

за рахунок районного бюджету розвитку

| Код головного розпорядни-ка коштів, КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. Назва об’єкту відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Рік початку і закінчення будівництва | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Кошторисна вартість об’єкта (тис. грн.) |  | Всього видатків на 2015 рік (тис.грн.) | Введення в експлуатацію у 2015 році (відповідних одиниць) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | Очікуваний залишок на 1 січня 2015 року |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 150110 | Будівництво Кам’яницької ЗОШ І-ІІІ ст.. | 2011-2015 | 300 уч.м. | 23000,000 | 22830,00 | 500,00 |  |
| 150110 | Будівництво Червонівської ЗОШ І-ІІІ ст.. | 2011-2015 | 300-360 уч.м. | 30282,37 | 24318,092 | 200,00 |  |
| 150110 | Будівництво Тисаашванської ЗОШ І-ІІ ст.. | 2012-2014 | 170 уч.м. | 8343,233 | 8343,233 | 100,00 |  |
| 150101 | Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (ІІ ч., І пусковий комплекс) | 2011-2014 | 140 м3/доб | 4513,160 | 4513,160 | 150,00 |  |
| 150101 | Водовід і електропостачання споруд водозабору в с.Кінчеш | 2011-2015 | 100м3/доб | 1134,199 | 375,450 | 250,00 |  |
| 150101 | Будівництво соціального центру с.Барвінок | 2013-2015 | 100уч.м/30п.м | 17186,318 | 16936,318 | 250,00 |  |
| 150110 | Будівництво системи теплопостачання Оріховицької ЗОШ Іст. | 2012-2015 | 80 квт | 100,000 | 98,000 | 98,00 | - |
| 150110 | Реконструкція Р. Комарівської ЗОШ І-ІІІст. | 2012-2014 | 1440м2 | 1200,000 | 1180,00 | 650,00 | - |
| 150101 | Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садок в с. В.Геєвці. | 2012-2015 | 50 п.м. | 1765,000 | 1151,000 | 50,00 | 50 п.м. |
| 150101 | Будівництво водопостачання та водовідведення с.Барвінок | 2012-2015 | 12,7км/10,2км- | 14035,190 | 12711,980 | 200,00 | - |
| 150101 | Будівництво Лінцівського ДНЗ | 2012-2015 | 55 п.м. | 8874,336 | 8794,336 | 280,00 | - |
| 150110 | Реконструкція Соломонівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2012-2015 | - | 1394,216 | 744,216 | 380,00 | - |
| 150110 | Будівництво Середнянської ЗОШ І-ІІст., мікрорайон Іванівка. | 2012-2015 | 170 уч.м. | Виготовлення ПКД | - | 250,00 | - |
| 150101 | Будівництво дитячого садку-ясель по вул. Д.Дьордь в с. Есень. | 2012-2015 | 75п.м. | 9976,541 | 9626,541 | 50,00 | - |
| 150101 | Реконструкція будівлі ДНЗ з добудовою харчоблоку с.В.Солотвино. | 2013-2015 | 30п.м. | 700,000 | 700,000 | 60,00 | - |
| 150101 | Реконструкція ДНЗ с.М.Добронь | 2013-2015 | 25п.м. | 926,465 | 426,465 | 60,00 | - |
| 150110 | Реконструкція Пацканівської ЗОШ І-ІІ ст. з добудовою класних приміщень та спортивного залу. | 2013-2015 | - | Виготовлення ПКД | - | 50,00 |  |
| Всього |  |  |  |  | 112748,791 | 3578,00 |  |