Додаток 2 до Програми

ПРОПОЗИЦІЇ

до переліку найважливіших будов (об’єктів) до інвестиційного розділу Програми соціально-економічного і культурного розвитку Ужгородського району на 2019 рік за рахунок бюджетів усіх рівнів

| Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення | Кошторисна вартість обєкта, (тис. грн.). |  | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Прогноз на 2019 рік |  |  |  | Наявність проектно-кошторисної документації (коли і ким затверджена) | Наявність висновку державної експертизи (дата видачі та номер висновку) | Введення в експлуа-тацію у 2019 році (відповідних одиниць) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | Залишок на 1 січня 2019 р. |  | обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | державного бюджету | обласного, районного бюджету | міського (селищного, сільського) бюджету | інших джерел фінансування |  |  |  |
| Об'єкти освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добудова незавершенного будівництвом об’єкту „Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. на 300-360 учнів в с. Червоне, вул. Шкільна, 30” з перепрофілюванням під центр соціальних установ с.Червоне | 2011-2020 | 57692,203 | 51779,306 на 01.01.18 | 300-360 уч.м. | 10000,0 | 2100,0 |  |  | Розпорядження сільського голови від 03.01.2018 № 1 | № 07-1493-17 від 10.01.2018. |  |
| Будівництво Кам’яницької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 - 2020 | 46837,816 | 46588,947 | 220 -275 уч. місць | 10000,0 | 2500,0 | 200,0 |  |  | № 07-0317-16(07-1852-15) від 25.07.2016 |  |
| Будівництво дитячого садку-ясель по вул. Довжа Дъердь, буд.2а в с.Есень | 2012-2020 | 9976,541 | 9544,937 | 75п.м | 2000,0 | 250,0 | 150,0 |  | Розпорядження голови РДА від 18.11.2013 №353 | № 07-00472-12 18.09.2012р. |  |
| Будівництво Лінцівського ДНЗ в с.Лінці | 2015-2020 | 14061,230 | 13995,256 | 55 п.м | 3000,0 | 700,0 |  |  | Наказ начальника відділу освіти №503 від 30.12.2016 | №07-0251-15 22.05.2015р |  |
| Реконструкція Р. Комарівської ЗОШ І-ІІІст. | 2016-2019 | 6797,728 | 6752,915 | 1440 м² | 3700,0 | 3052,915 |  |  | ПКД виготовлена | № 07-2251-16 від 30.12.2016 |  |
| Об’єкти ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (ІІ черга, І пусковий комплекс) | 2015-2020 | 11162,980 | 7742,190 | 140 м³/доб | 5000,0 | 2742,19 |  |  | Розпорядження т.в.о.голови РДА від13.05.2015 №151 | №07-0257-15 від 14.04.2015 |  |
| Реконструкція системи водопостачання с.Кінчеш, с.Коритняни | 2016-2019 | 14999,444 | 13964,019 | 15,5 км | 5000,0 | 3000,0 | 2000,0 |  | Розпорядження голови Коритнянської сільської ради 79/02-03 від 25.08.16р. | № 07-0043-16 від 10.05.2016 |  |
| Реконструкція системи водопостачання с.Часлівці | 2016-2019 | 8017,4894 | 7135,575 | 6 км | 2000,0 | 1500,0 | 300,0 |  | Розпорядження голови Часлівецької сільської ради № 47 від 14.09.18р. | №07-0995-18 від 05.09.2018 |  |
| Будівництво спортивного комплексу в с. Невицьке, по вул.Центральна, б/н, Ужгородського району | 2016-2019 | 8081,8 | 5100,0 | 70 осіб | 3000,0 | 1000,0 | 800,0 | 300,0 | Рішення сесії Невицької сільської ради від 23.04.18 | № 07-1379-17 від 15.03.2018 |  |
| Будівництво централізованої мережі водовідведення в с. Сторожниця Ужгородського району | 2016-2020 | 37475,410 | 37475,410 | 1000 м³ | 5000,0 | 2500,0 | 2000,0 |  | Розпорядження голови Сторожницької сільської ради №11 від 09.04.15р. | № 07-0071-15(07-1657-14) від 13.03.2015 |  |
| Будівництво системи водопостачання та водовідведення сіл Сюрте-Тийглаш Ужгородського району | 2016-2021 | ПКД на експертизі | - | -- | 2000,0 | 1500,0 | 300,0 | - | - | - |  |
| Капітальний ремонт коммунального закладу „Ужгородська района лікарня” | 2017-2019 | 55803,611 | 52768,15 | 450 відв. В зміну, 181 ліжко (стаціонар) | 10000,0 | 10000,0 |  |  | Наказ головного лікаря КЗ № 95 від 12 07. 2018 | № 07-1254-17 від 27.04.2018 |  |
| Реконструкція коммунального закладу „Ужгородська районня лікарня” | 2017-2019 | 10524,949 | 3000,0 | 450 відв. В зміну, 181 ліжко (стаціонар) | - | 3000,0 |  |  | Наказ головного лікаря КЗ № 64 від 16. 08. 2017 | № 07-0762-17 від 06.06.2017 |  |
| Реконструкція будівлі початкових класів Оноківської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Оноківці, Ужгородського району | 2019 - 2020 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  | Знаходиться на коригуванні |  |
| Капітальний ремонт даху Дубрівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2019 | 1536,062 | 1 536,062 |  | - | 1 500,0 |  |  |  | ПКД 2016 року потребує коригування |  |
| Капітальний ремонт покрівлі та перекриття корпусу 5-9 класів Тисаагтелекської ЗОШ І-ІІ ст. в с. Тиса-Агтелек Ужгородського району. | 2019 | 1 600,0 | 1 600,0 | - | - | 1 600,0 |  |  |  | ПКД 2016 року потребує коригування |  |
| Капітальний ремонт фасаду, покрівлі та класних приміщень Чабанівської ЗОШ І-ІІ ст.в с. Чабанівка Ужгородського району. | 2019 | 1 580,0 | 1 580,0 | - | - | 1600,0 |  |  |  | ПКД 2016 року потребує коригування |  |
| Реконструкція частини приміщень Лінцівської ЗОШ І-ІІ ступенів для потреб дошкільної освіти. | 2019 -2020 | Виготовлення ПКД | - | - | - | 2500,0 |  |  |  | - |  |
| Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Батфа Ужгородського району. | 2019 | Виготовлення ПКД | - | - | 4935,515 | 250,0 |  |  |  | - |  |
| Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Камяниця Ужгородського району. | 2019 | Виготовлення ПКД | - | - | 4833,301 | 250,0 |  |  |  | - |  |
| Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Руські Комарівці Ужгородського району | 2019 | Виготовлення ПКД | - | - | 5021,833 | 250,0 |  |  |  | - |  |
| Реконструкція залів будівлі районної ради (позиція 14 та позиція 15 ІІ поверху інвентарної справи) з влаштуванням сесійного залу у м.Ужгород, вул. Загорська, 10. | 2019 |  |  |  |  | 1480,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО |  | 288147,2634 | 262562,767 |  | 76490,649 | 44275,105 | 5750,0 | 300,0 |  |  |  |