Додаток 2

до рішення районної ради

від 20.12.2019 №592

Додаток 2

до Програми

ПРОПОЗИЦІЇ

до переліку найважливіших будов (об’єктів) до інвестиційного розділу Програми соціально-економічного і культурного розвитку Ужгородського району на 2019-2020 роки у новій редакції

на 2020 рік за рахунок бюджетів усіх рівнів

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення | Кошторисна вартість обєкта, (тис. грн.). |  | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Прогноз на 2020 рік |  |  |  | Наявність проектно-кошторисної документації (коли і ким затверджена) | Наявність висновку державної експертизи (дата видачі та номер висновку) | Введення в експлуатацію у 2020 році (відповідних одиниць) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | Залишок на 1 січня 2020 р. |  | обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державного бюджету | обласного, районного бюджету | міського (селищного, сільського) бюджету | інших джерел фінансування |  |  |  |
|  | Об'єкти освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Добудова незавершенного будівництвом об’єкту „Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. на 300-360 учнів в с. Червоне, вул. Шкільна, 30” з перепрофілюванням під центр соціальних установ с.Червоне | 2011-2022 | 57692,203 | 51779,306 | 300-360 уч.м. | 10000,0 | 2100,0 |  |  | Розпорядження сільського голови від 03.01.2018 № 1 | № 07-1493-17 від 10.01.2018. |  |
| 2 | Будівництво Кам’яницької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 - 2022 | 46837,816 | 46588,947 | 220 -275 уч. місць | 10000,0 | 2500,0 | 200,0 | - |  | № 07-0317-16(07-1852-15) від 25.07.2016 |  |
| 3 | Капітальний ремонт будівлі з заміною вікон та ремонтом перекриття Р.Комарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородського району | 2016-2020 | 6797,728 | 6750,000 | 1440 м² | 3250,0 | 3500,0 | - | - | ПКД наявна, наказ нач. відділу освіти, молоді та спорту РДА 30.12.2016 №503 | № 07-2251-16 від 30.12.2016 |  |
| 4 | Реконструкція Пацканівської ЗОШ І-ІІ ст. з добудовою класних приміщень та спортивної зали | 2020-2022 | 25354,062 | 25219,062 |  | 3000,0 | 2000,0 | - | - | ПКД наявна, від 23.10.2014 №АР 010306 | - |  |
| 5 | Будівництво дитячого садку-ясель по вул. Довжа Дъердь, буд.2а в с.Есень | 2012-2020 | 9976,541 | 9544,937 | 75п.м | 2000,0 | 250,0 | 150,0 | - | Розпорядження голови РДА від 18.11.2013 №353 | № 07-00472-12 18.09.2012р. |  |
|  | Об’єкти ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (ІІ черга, І пусковий комплекс) | 2015-2020 | 11162,980 | 7742,190 | 140 м³/доб | 5000,0 | 2742,19 | - | - | Розпорядження т.в.о.голови РДА від13.05.2015 №151 | №07-0257-15 від 14.04.2015 |  |
| 2 | Реконструкція системи водопостачання с.Кінчеш, с.Коритняни | 2016-2021 | 14999,444 | 12974,077 | 15,5 км | 5000,0 | 3000,0 | 2000,0 | - | Розпорядження голови Коритнянської сільської ради 79/02-03 від 25.08.16р. | № 07-0043-16 від 10.05.2016 |  |
| 3 | Будівництво спортивного комплексу в с. Невицьке, по вул.Центральна, б/н, Ужгородського району | 2016-2020 | 8081,8 | 315,2 | 70 осіб | - | 200,0 | 115,2 | - | Рішення сесії Невицької сільської ради від 23.04.18 | № 07-1379-17 від 15.03.2018 |  |
| 4 | Будівництво централізованої мережі водовідведення в с. Сторожниця Ужгородського району | 2016-2021 | 91177,201 | 91177,201 | 1000 м³ | 5000,0 | 2500,0 | 2000,0 |  | Розпорядження голови Сторожницької сільської ради №24 від 17.09.19р. | № 07/0256/19 30.08.2019 р. |  |
| 5 | Будівництво мережі водопостачання та водовідведення сіл Сюрте та Тийглаш Ужгородського району | 2020-2023 | 92857,914 | 92857,914 | 682,5 м3/добу | 8000,0 | 7000,0 | 1500,0 | - | - | № 07/0001/18 30.05.2018 |  |
| 6 | Капітальний ремонт коммунального закладу „Ужгородська района лікарня” | 2018-2021 | 55803,611 | 46371,620 | 450 відв. В зміну, 181 ліжко (стаціонар) | 10000,0 | 10000,0 | - | - | Наказ головного лікаря КЗ № 95 від 12 07. 2018 | № 07-1254-17 від 27.04.2018 |  |
| 7 | Реконструкція системи водопостачання с.Часлівці | 2016-2020 | 8017,4894 | 4620,0 | 6 км | 1150,0 | - | 50,0 |  | Розпорядження голови Часлівецької сільської ради № 47 від 14.09.18р. | №07-0995-18 від 05.09.2018 |  |
| 8 | Реконструкція (каналізаційних) очисних споруд смт. Середнє, Ужгородського району | 2020-2021 | 24659,700 | 24659,700 | - | - | - | - | - | Необхідне коригування ПКД | - |  |
| 9 | Будівництво АЗПСМ в с. Есень Ужгородського району | 2019-2020 | 6055,865 | 6055,865 | 25 відвід. за зміну | 5450,219* | - | 605,586 | - | Виготовляється ПКД | - | - |
| 10 | Будівництво АЗПСМ в с. Коритняни Ужгородського району | 2019-2020 | 6031,746 | 6031,746 | 21 відвід. за зміну | 5428,571* | - | 603,175 | - | Виготовляється ПКД | - | - |
| 11 | Будівництво АЗПСМ в с. Невицьке Ужгородського району | 2019-2020 | 6029,399 | 6029,399 | 37 відвід. за зміну | 5426,549* | - | 602,85 | - | Виготовляється ПКД | - | - |
| 12 | Будівництво АЗПСМ в с. Ратівці Ужгородського району | 2019-2020 | 6080,039 | 6080,039 | 27 відвід. за зміну | 5472,035* | - | 608,004 | - | Виготовляється ПКД | - | - |
| 13 | Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Батфа Ужгородського району. | 2019-2020 | 7016,438 | - | - | 1951,3 | - |  |  | № 118806-ЗМ-ЗК від 30.11.2018 | - |  |
| 14 | Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Камяниця Ужгородського району. | 2019-2020 | 7363,319 | - | - | 2635,8 | - |  |  | № 118854-ЗМ-ЗК від 15.02.2019 | - |  |

* кошти державного бюджету надійшли у 2019 році