|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрями діяльності та заходи Програми поводження з твердими побутовими відходами** | | | | | | | | | | | | |
|  | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу, рік | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), млн. грн.,  у тому числі | | | | | | | Очікуваний результат | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Разом |  | |
| 1. | Розробка детального плану території для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів, за межами населеного пункту, на території Ірлявської сільської ради | 2020 | Ужгородська райдержадмі ністрація, КП ЗОР „Будкомплектторг” (за згодою) | Державний бюджет,  обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 0,199 | – | – | ‒ | – | – | 0,199 | Виготовлений детальний план території | |
| 2. | Виконання комплексних інженерно-геодезичних вишукувань на земельній ділянці для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів | 2020 | Ужгородська райдержадмі ністрація, КП ЗОР „Будкомплектторг” (за згодою) | Державний бюджет,  обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 0,049 | - | - | - | - | - | 0,049 | Виконанні комплексні інженерно-геодезичні вишукування | |
| 3. | Розроблення проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів | 2020 | Ужгородська райдержадмі ністрація | Державний бюджет,  обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та інші джерела не заборонені законодавством | 0, 150 | - | - | - | - | - | 0,150 | Розроблено проект землеустрою | |