Додаток 2

П Е Р Е Л І К

найважливіших будов (об’єктів) до інвестиційного розділу Програми

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Кошторисна вартість об’єкта (тис. грн.). |  | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Прогноз на 2016 рік |  |  |  | Наявність проектно-кошторисної документації (коли і ким затверджена) | Наявність висновку державної експертизи (дата видачі та номер висновку) | Наявність дозволу на виконання будівельних робіт (дата видачі, номер, термін дії) | Рішення про виділення земельної ділянки під забудову (дата видачі, номер) | Назва та дата затвердження програми, якою передбачено об’єкт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | Очікуваний залишок на 1 січня 2016 року. |  | обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державного бюджету (в тому числі субвенція) | Обласного, районного бюджету | міського, селищ-ного, сільського бюджету | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |
|  | Обєкти освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів на 300-360 учнів в с. Червоне | 2011-2017 | 30282,37 | 24318.092 | 300-360 уч.м. | 5500,0 | 2100,0 |  |  | Розпорядження голови ОДА від 22.11. 2012 №619 | 29.12.2010 № 07-00730-10 | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 08311049 від 03.10.11 | Рішення 25 сесії 5 скликання від 02.09.2010 | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 2. | Будівництво дитячого садку-ясель по вул. Довжа Дъердь, буд.2а в с.Есень | 2012-2017 | 9976,541 | 9544.937 | 75п.м | 2000,0 | 50,0 | 150,0 |  | Розпорядження голови РДА від 18.11. 2013 №353 | 18.09.2012 № 07-00472-12 | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 083133290502 від 25.11.13 | Рішення 7 сесії 6 скликаннявід 25.04.2012 | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 3. | Будівництво Лінцівського ДНЗ в с.Лінці | 2015-2016 | 14061,23 | 13995,256 | 55 п.м | 3000,0 | 700,0 |  |  |  | 22.05.2015 №07-0251-15 | тендер |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 єктиі 2017 роки ( зі змінами) |
|  | Обєкти ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (ІІ черга, І пусковий комплекс) | 2015-2017 | 11162,98 | 10862,16 | 140 м³/доб | 8000,0 | 800,0 |  |  | Розпорядження т.в.о.голови РДА від 13.05. 2015 №151 | №07-0257-15 від 14.04.2015 | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 083152640669 від 21.09.2015 |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 5. | Будівництво системи водопостачання та водовідведення с.Барвінок | 2013-2017 | 14035,19 | 12711,980 | 12,7 км/ 10,2 км | 5000,0 | 500,0 |  |  | Розпорядження голови РДА від 18.11. 2013 №352 | №07-1344-13 (07-0337-13) Від 18.09.2013 | Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 114133580488 від 24.12.2013 |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |