ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  районної  ради

від ____________ № ____

- ПРОГРАМА
             заміни газових котлів у всіх бюджетних установах Ужгородського району на альтернативні види палива на 2014-2016 роки

- Загальні положення

Програма переведення у 2014-2016 роках котелень бюджетних установ району на альтернативні види палива, розроблена для забезпечення економії споживання природного газу бюджетними установами району, зниження споживання енергоресурсів, підвищення якості, надійності енергозбереження та скорочення фінансових витрат на енергопостачання об’єктів бюджетної сфери, формування економічно обґрунтованих тарифів.

Динаміка споживання природного газу в районі бюджетними установами, населенням та підприємствами комунальної теплоенергетики  свідчить, що в цілому кількість спожитого газу в районі  має тенденцію до зменшення у результаті запровадження заходів з економії енергоресурсів.

- Загальна характеристика переведення котелень бюджетних

- установ на альтернативні види палива

Першим  кроком до скорочення споживання природного газу є переведення бюджетних установ на використання альтернативних видів опалення: сонячна, вітрова та гідроенергетика, опалення відходами деревини, ресурс для використання якої в районі є достатньо потужний.

Одержання енергії від сонячних батарей, вітру та будівництво міні - гідроелектростанцій є високозатратними, тому для об'єктів бюджетної сфери, що в основному розташовані у сільській місцевості, із загальною опалювальною площею до 700 кв. м, на сьогодні, найбільш прийнятним варіантом є переведення на опалення деревиною.

Вартість спожитого газу котельнями бюджетної сфери, які заплановано

обладнати твердопаливними котлами, за рік становить 2 848,0 гривень.

При використанні цими котлами альтернативного палива (паливні дрова, пилети, брикети), щорічно економія коштів становитиме орієнтовно 996,8 тис. грн. (35%) та щороку заощадиться споживання 837 500 куб.м. природного газу.

- 2. Нормативно-правова база Програми

Програму заміни газових котлів у всіх бюджетних установах району на альтернативні види опалення розроблено відповідно до Доручення Президента України від 22 серпня 2011 року N 1-1/1844 та протокольного рішення №2 першого Пленарного засідання  дев’ятнадцятої сесії обласної ради VI скликання від 30 вересня 2014 року.

- 2

- 3. Мета та етапи впровадження Програми

- Метою Програми є переведення котелень бюджетної сфери на альтернативні види палива.

Основними етапами впровадження Програми є:

визначення  об'єктів  соціальної  сфери,  які  можливо   перевести  на  опалення

нетрадиційними та альтернативними видами опалення;

розроблення   проектно-кошторисної   документації   на    реконструкцію

автономних котелень для закладів бюджетної сфери;

передбачення   коштів   у   державному  та районному бюджетах, а також

залучення коштів з інших джерел фінансування (коштів інвесторів або спонсорів);

виконання робіт, передбачених Програмою.

- 4. Заходи щодо реалізації Програми

Переведення котелень бюджетних установ на альтернативні види палива проводиться згідно з додатками №12.

Організацію робіт із переведення котелень бюджетних установ на альтернативні види палива покладено на управління економічного розвитку, житлово-комунального  господарства та цивільного захисту райдержадміністрації, відділи райдержадміністрації освіти та охорони здоров'я.

- 5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься  за рахунок  державного,  районного  бюджетів та інших джерел.

- 6. Очікувані результати виконання Програми

- Виконання Програми  дасть  можливість  значно  скоротити  споживання природного газу  у  бюджетній  сфері   району   та  економно   використовувати енергоресурси.