Додаток 2

П Е Р Е Л І К

найважливіших будов (об’єктів) до інвестиційного розділу Програми

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Кошторисна вартість об’єкта (тис. грн.). |  | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Прогноз на 2015 рік |  |  |  | Наявність проектно-кошторисної документації (коли і ким затверджена) | Наявність висновку державної експертизи (дата видачі та номер висновку) | Наявність дозволу на виконання будівельних робіт (дата видачі, номер, термін дії) | Рішення про виділення земельної ділянки під забудову (дата видачі, номер) | Введення в експлуатацію у 2015 році (відповідних одиниць) | Назва та дата затвердження програми, якою передбачено об’єкт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | Очікуваний залишок на 1 січня 2015 року. |  | обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державного бюджету (в тому числі субвенція) | Обласного, районного бюджету | міського, селищ-ного, сільського бюджету | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів на 300-360 учнів в с. Червоне Кредиторська заборгованість з державного бюджету – 297,2 тис.грн. | 2011-2017 | 30282,37 | 24318.092 | 300-360 уч.м. | 297,2 |  |  |  | Розпорядження голови ОДА від 22.11. 2012 №619 | 29.12.2010 № 07-00730-10 | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 08311049 від 03.10.11 | Рішення 25 сесії 5 скликання від 02.09.2010 |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 2. | Будівництво дитячого садку-ясель по вул. Довжа Дъердь, буд.2а в с.Есень Кредиторська заборгованість -державного бюджету 338,4 тис.грн. | 2012-2017 | 9976,541 | 9544.937 | 75п.м |  | 120,0/ 100,0 | 118,4 |  | Розпорядження голови РДА від 18.11. 2013 №353 | 18.09.2012 № 07-00472-12 | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 083133290502 від 25.11.13 | Рішення 7 сесії 6 скликаннявід 25.04.2012 |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 3. | Реконструкція Соломонівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2012-2015 | 1394,216 | 1124,243 | 820,7м2 |  | 300,0/0,0 |  |  | розпорядження голови РДА від 21.10. 2013 №312 | Від 18.03.2013 №07-0148-13(01522-12) | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 083133290596 від 25.11.13 |  | 2015 | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 4. | Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садок по вул.. Головна,91 в с.В.Геєвці | 2013-2015 | 1765,054 | 1410,754 | 24 п.м |  | 520,0/0,0 | 330,3 |  | Розпорядження сільського голови від 03.04.14 № 11 | 23.10.2012 № 07-00713-12 | 15.05.2014 №ЗК 083141350550 |  |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 5. | Реконструкція ДНЗ в с.М.Добронь | 2013-2015 | 926,465 | 556,465 | 45 п.м. |  | 250,0/0,0 |  |  | 14 сесія ІV скликання с/ради від 26.03.13 № 179 | 06.03.2013 № 07-0100-13(00923-12) | 26.02.2014 № PR 083140570250 |  |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 6. | Будівництво Лінцівського ДНЗ в с.Лінці | 2014-2017 | 8874.336 | 8794.336 | 55 п.м |  | 0,0/500,0 |  |  |  |  | На експертизі |  |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 7. | Капітальний ремонт будинку культури с.Кам’яниця (коригування) с.Камיяниця, Ужанська,23 | 2013-2015 | 999,74 | 564,07 |  |  | 0,0/100,0 |  |  | Розпорядження сільсько-го голови 26.06.2014 № 51 | Висновок 25.06.2014 № 07-0810-14 | Декларація № ЗК 083133390808 | На наявній земельній ділянці |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 8. | Капітальний ремонт будинку культури по вул. Кошута в с. Паладь-Комарівці, Ужгородського району | 2014-2017 | 405,968 | 361,267 |  |  | 0,0/100,0 |  |  | Рішення виконкому Паладь-Комарівецької сільської ради 23.08.2013. № 5/б | Висновок 30.08.2013 № 07-0689-13 |  |  |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 9. | Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (ІІ черга, І пусковий комплекс) | 2011-2017 | 4513,16 | 4513,16 | 140 м³/доб |  | 2500,0/0,0 |  |  |  | 09.08.10 № 07-00275-10 |  |  |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 10 | Рекультивація території існуючого сміттєзвалища с. Барвінок Ужгородського р-ну (І черга) | 2011-2013 | 22060.180 | 2905,0 | 7,28 га | 2905,0 (кредит. заборг.) |  |  |  | Розпорядження голови Ужгородської РДА від 14.03.13 №94 | №07-01578-12 від 28.12.12 | ЗК 103130140351 від 18.01.13 р. |  | 7,28га | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 11 | Реконструкція котельні Пацканівської ЗОШ І-ІІст. з встановленням котла на біомассі, в с.Пацканьово, Ужгородського району Кредиторська заборгованість з державного бюджету -53,8 тис.грн. | 2014-2015 | 405,716 | 351,906 | 98,0 кВт | 350,0 + 53,8 | 0,0/1,9 |  |  | Наказ начальника відділу освіти №369 від 18.12.2014р. | № 07-2005-14 від 16.12.2014 |  |  |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 12 | Реконструкція системи теплопостачання Великолазівської ЗОШ І-ІІІст. із заміною газових котлів на твердопаливні в с.В.еликі Лази вул. Вознесенська б/н. | 2015-2016 | 2800,0 | 2400,0 | 700 кВт | 2400,0 |  |  |  |  | На експертизі |  |  |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 13 | Реконструкція системи теплопстачання Сторожницької ЗОШ І-ІІІ ступенів із встановленням котельні контейнерного типу на біомасі в с.Сторожниця, вул. Ужанська. | 2015-2016 | 900,0 | 900,0 | 100 кВт | 800,0 | 0,0/38,0 |  |  |  | На експертизі |  |  |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |
| 14 | Реконструкція системи теплопостачання Великодобронської ЗОШ І-ІІІступеня шляхом встановлення резервної модульної котельні поужністю 196 кВт в с.В.Добронь, Ужгородського району Кредиторська заборгованість з державного бюджету -280,7 тис.грн. | 2014 | 909,4 | 0,0 | 196 кВт | 280,7 |  |  |  | Наказ відділу освіти Ужгородської РДА № 292 від 14.10.2014р. | №07-1478-14 від 09.10.2014р. |  |  |  | Програма економічного і соціального розвитку на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки ( зі змінами) |