Про ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування та вулично - дорожню мережу комунальної власності на території Ужгородського району на 01.07.2015

І. Вулично - дорожня мережа державної форми власності

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі автомобільних доріг загального користування на території Ужгородського району складає 350,0 км.

За функціональним призначенням автомобільні дороги загального користування в Ужгородському районі поділяються:

5-ть Автомобільних доріг державного значення загальною протяжністю  101,9 км.  Серед них: 3  міжнародні - 85,7км;  2  національні - 16,2 км.

39-ть Автомобільних доріг місцевого значення загальною протяжністю 248,1 км. Серед них: 10 обласних – 113,0 км; 29 районні – 135,1 км.

Із них:

- протяжність мережі доріг з твердим покриттям 245,6 км;

- протяжність мережі доріг з удосконаленим покриттям 104,4 км;

Загальна площа вулично-дорожньої мережі автомобільних доріг загального користування на території району складає 2,06 млн кв. м.

Із неї:

- мережі з твердим покриттям 1,18 млн. кв.м;

- мережі з удосконаленим покриттям 0,88 млн. кв.м.

На території району використовуються 88 одиниці автомобільних мостів (загалом 2157 п/м)  і 8 шляхопроводів (загалом 548 п/м).

У тому числі:

- великих 5 (загалом 734 п/м);

- середніх 13 (загалом 787 п/м);

- малих 70 (загалом 636 п/м);

Станом на 01.01.2015, за підсумками обстеження інженерів Служби автомобільних доріг у Закарпатській області ямковість мережі державних доріг на території району складала 34500 кв.м.

При вартості ремонтних робіт, у цінах 2015 року, 550 грн за один кв. метр, потреба у бюджетних коштах для ліквідації ямковості на місцевих (обласних, районних) автомобільних дорогах державної власності у межах територіальних громад району складає 18975,0 тис. грн.

У 2015 році, для Ужгородського району, в Службі автомобільних доріг у Закарпатській області на будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг місцевого значення, передбачено лише 1752,2 тис.грн., у тому числі 528,7 тис.грн на поточний ремонт, а також 1223,5 тис.грн на експлуатаційне утримання, з яких за зиму 2015 року вже витрачено 300 тис. грн..

Враховуючи вище наведене пропонуємо основні зусилля сил і засобів філії „Ужгородська ДЕД” (основний підрядчик) зосередити на поточному ремонті та експлуатаційному утриманні тих автомобільних доріг, по яких пролягають приміські автобусні маршрути загального користування, з великим пасажиропотоком та кількістю оборотних рейсів.

А саме :

Північно-Східний напрямок:

1.1. Автомобільна дорога О-07-12-04 Середнє – Анталовці, км 0+000-12+000, протяжність 12 км, ямковість 540 кв.м., вартість поточного ремонту 297 тис.грн.

1.2. Автомобільна дорога С071225 Худльово-Верхне-Солотвино, км 0+000-5+000, протяжність 5,3 км., ямковість 720 кв.м., вартість поточного ремонту 396 тис.грн.

1.3. Автомобільна дорога С071201 Ужгород-Ярок, км 0+000-10+000, протяжність 10,0 км, ямковість 1020 кв.м., вартість поточного ремонту 561 тис.грн.

1.4. Автомобільна дорога С071214 Підгорб-Циганівці, км 0+000-6+300, протяжність 6,3 км, ямковість 1090 кв.м., вартість поточного ремонту 600 тис.грн.

Південно-Східний напрямок

1.5. Автомобільна дорога С071219(Київ-Чоп) Вовкове-Дубрівка, км 0+000-11+200, протяжність 11,2 км, ямковість 1120 кв.м., вартість поточного ремонту 655 тис.грн.

1.6. Автомобільна дорога С071210 Середнє-Чабанівка - (Київ-Чоп), км 0+000-4+200, протяжність 4,2 км, ямковість 500 кв.м. вартість поточного ремонту 275 тис.грн

Південний напрямок

1.7. Автомобільна дорога С071213 Тисаагтелек – Мала Добронь, км 0+000-3+500, протяжність 3,5 км, ямковість 1040 кв.м., вартість поточного ремонту 572 тис.грн.

1.8. Автомобільна дорога О-07-12-07 Ужгород-Демичі, км 0+000-23+300, протяжність 23,3 км, ямковість 1600 кв.м., вартість поточного ремонту 880 тис.грн.

1.9. Автомобільна дорога С071202 Ужгород – Довге поле – Великі Геєвці, км 0+000-9+400, протяжність 9,4 км, ямковість 690 кв.м., вартість поточного ремонту 380 тис.грн

Західний напрямок

1.10. Автомобільна дорога О-07-12-03 Шишловці-КПП „Малі Селменці”, км 0+000-8+100, протяжність 8,1 км, ямковість 690 кв.м., вартість поточного ремонту 380 тис.грн.

1.11. Автомобільна дорога С071206 (Ужгород-Палло)-Сторожниця км 0+000-7+700, протяжність 2,7 км, ямковість 730 кв.м., вартість поточного ремонту 402 тис.грн.

Південно-Західний напрямок

1.12. Автомобільна дорога С071211 (Київ-Чоп)-Ратовці-Малі-Геєвці км 0+000-5+500, протяжність 5,5 км, ямковість 630 кв.м., вартість поточного ремонту 347 тис.грн.

Отже, в цілому, Ужгородському району лише на поточний (невідкладний!) ремонт доріг місцевого значення до кінця року потрібно потрібно 5 млн.145 тис. грн.

ІІ. Вулично- дорожня мережа комунальної форми власності

Станом на 01.07 2015, за підсумками позачергової інвентаризації на території району, у межах 65 населених пунктів, які входять до складу 33 територіальних громад (сільських рад) на обліку перебувають 383 автомобільні дороги (вулиці) комунальної власності загальною протяжністю 322,6 км.

У тому числі за типами дорожнього покриття:

- цементно бетонне 50 км (15,6%):

- асфальтно – бетонне 42 км (13%);

- чорне шосе 23,5 км (7,2%);

- біле, щебеневе, гравійне 119 км (36,9);

- бруківка 0 км;

- ґрунтове 88,1 км (27,3);

Упродовж 2014 року, на замовлення сільських рад, за рахунок коштів субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам планувалося виконання дорожніх робіт на 71 автомобільній дорозі (вулиці) комунальної власності на суму 2462,3 тис.грн. Серед них 37 вулиць (52,1%)  на поточний ремонт або на суму 784,8 тис.грн.; 34 вулиці (47,9%) на капітальний ремонт на суму 1677,5 тис.грн. За підсумками 2014 року вдалося виконати дорожні роботи на 15 автомобільних дорогах (вулицях) комунальної власності, або 21,1 відсотка від запланованих, на суму 1506,5 тис.грн.

Серед них:

- поточний ремонт, на суму 310,7 тис.грн., виконано на 8 вулицях.

– капітальний ремонт, на суму 1480,0 тис.грн. на 7 вулицях .

Дорожні роботи щодо поточного й капітального ремонту на автомобільних дорогах комунальної власності виконувалися у межах  восьми сільських рад або 24,2 відсотка від їх загального числа.

А саме: Баранинської, Камяницької, Киблярської, Малодоброньської, Оноківської, Сторожнницької, Холмокської та Худлівської сільських рад.

01.01.2015 вступив у дію Бюджетний кодекс України у новій редакції, яким започаткована фінансова децентралізація органів місцевого самоврядування в Україні. У зв’язку і цим відбулася повна зміна фінансування та утриманнння дорожньо-мостового господарства області, району, громади.

Станом на 01.07.2015 року, вже на засадах нової редакції Бюджетного кодексу України, до загального фонду районного бюджету фактично надійшло 24 607 614,35 грн (119,4 % від запланованого). До бюджетів розвитку селищної та сільських рад району в фактично надійшло 35 894 418,60 грн. або 59,3 % від зведених таких надходжень (60 502 032,95 грн) по району.

Відповідно до пункту 10 (транспорт, дорожнє господарство) статті 91 глави 14 (розмежування видатків між бюджетами) Бюджетного кодексу України, (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572), із змінами внесеними згідно із Законами України № 79-VIII від 28.12.2014, № 491-VIII від 02.06.2015, до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів належить: будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), а також експлуатація дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами).

За підсумками вищезазначеної  інвентаризації вулиць і доріг комунальної власності серед 383 одиниць вулично-дорожньої мережі загальною протяжністю, 322,6 км, капітальному ремонту підлягає не менше третини або близько 110 км. (660 000 км.м.).

Середньозважена вартість такої роботи, у цінах 2015 року (550 грн за 1 кв.м) складає близько  364,0 млн. грн. (100 км =100 000 м =  600 000 кв.м = 364,0 млн. грн). При цьому вартість проектно-кошторисної документації складає до 30 % вартості всього проекту.

За січень-червень 2015 року поточні ремонти на місцевих автомобільних дорогах та вулицях і дорогах комунальної власності виконали 6 територіальних громад (Середнянська (197645 грн), ВеликоЛазівська (391322 грн), Сторожницька (605 232 грн) , Есенська (324388 грн), Разом 1 518557 грн.

Особливістю поточного моменту є те, що після „бюджетної децентралізації” відповідальність за „будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах)” тепер в усьому полягає на бюджет сільських рад. Але сільські ради про це ще не до кінця усвідомлюють.

Отже, на наше переконання, у 2015 році частина територіальних громад Ужгородського району спроможні самостійно організувати й забезпечити, принаймні поточний ремонт місцевих автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах власними силами (сумарна вартість близько 20,0 млн. грн.). Тут не складна технічна документація(акт обстеження, кошторис, договір підряду, акт виконаних робіт). Можливість виконувати роботи вартістю до 120 тис. грн. поза тендерною процедурою тощо.

А капітальний ремонт потребує документально складної процедури (проектно-кошторисна документація, експертні висновки…). Вартість капітального ремонту одного кілометра автомобільної дороги, шириною 6 метрів, при ціні 550 грн за 1 кв.м., - дорівнює 3 млн. 300 тис грн.

Отже лише консолідоване фінансування з додаткових джерел, через районний, обласний і державний бюджет дозволяє вирішувати проблему в комплексі. Але для цього має бути добра воля депутатів усіх рівнів, які найняті представляти інтереси жителів ужгородщини в сільській, районній, обласній та верховній раді..

Станіслав Матвієнко,

завідувач сектору інфраструктури

Ужгородської райдержадміністрації