УКРАЇНА

УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

четверта сесія шостого скликання

(ІІ  пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

вiд 29.06.2011  року  № 103

м. Ужгород

Про внесення  змін до Програми

розвитку інфраструктури в житлово-

комунальному господарстві району

на 2010-2011 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила:

- Внести зміни у Програму розвитку інфраструктури в житлово-комунальному господарстві району на 2010-2011 роки, затверджену рішенням районної ради від 23.07.10 р. №473, виклавши її в новій редакції  (додається).

- Районній державній адміністрації про хід реалізації Програми інформувати районну раду  до 15 січня 2012 року.

- Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 23.07.10 р. №473 «Про програму розвитку інфраструктури в житлово- комунальному господарстві району на 2010-2011 роки».

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови державної адміністрації  Черниченка А.М. та постійну комісію з  питань агропромислового комплексу, екології, розвитку села, туризму та рекреації (Мисів С.В.)

Голова ради                                                                          М.І. Фединець

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  районної  ради

від __________ № _____

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ІНФРАСТУКТУРИ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ  УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2010 – 2011 РОКИ

І. Загальні положення

Житлово-комунальне господарство – це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних відносин у районі.

Основою розроблення Програми являється рішення XIX сесії IV скликання районної ради від 2 вересня 2005 року „Про граничні розміри залучення коштів забудовників на розвиток інфраструктури, порядок залучення та їх використання”.

Програма включає наступні додатки:

- завдання щодо виконання заходів для реалізації Програми водопровідно-каналізаційного господарства;

- обсяги фінансування капітального та поточного ремонту житлового фонду;

- ремонт дорожніх та вуличних мереж;

- завдання по Програмі енергозбереження;

- буріння запобігаючи свердловин та дослідження звалищного газу на території сміттєзвалища в с.Барвінок з метою проведення рекультивації.

Розроблені в Програмі заходи будуть доповнюватися та уточнюватися протягом всього періоду виконання Програми, виходячи з конкретних умов її реалізації.

II. Мета та завдання Програми

Метою програми є забезпечення реалізації в районі державної політики реформування житлово-комунального господарства, передбаченої „Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2005-2010 роки” та визначення основних цілей, спрямованих на сталий розвиток житлово-комунального господарства регіону.

Першочерговими цілями є:

- задоволення потреб всіх споживачів у економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів;

- створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку житлово-комунального господарства, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг, економічне і раціональне використання матеріальних ресурсів та енергоносіїв, зниження нераціональних витрат та втрат при виробництві послуг;

- формування нової системи управління житлово-комунальним господарством, що базується на системі договірних відносин;

- виведення з експлуатації аварійних житлових будинків та відновлення аварійних об’єктів комунального господарства;

- наближення до нормативно необхідної потреби обсягів проведення капітального ремонту житла;

- створення сприятливих умов життєдіяльності в населених пунктах району.

III. Реалізація Програми

Реалізація  Програми дасть змогу підвищити надійність роботи інженерно-комунальних систем життєзабезпечення, комфортність і безпеку умов проживання громадян; підніме ефективність роботи житлово-комунальних підприємств і знизить витрати і втрати на виробництво житлово-комунальних послуг; зменшить критичний рівень зносу основних фондів в житлово-комунальному комплексі; підвищить якість житлово-комунального обслуговування споживачів, забезпечить ефективність поєднання господарської самостійності конкуруючих підприємств і державного регулювання діяльності природних монополій та розвиток підприємницької активності і посилить захист інтересів споживачів, покращить екологічну ситуацію на території району.

IV. Ефективність та результативність Програми

Виконання Програми дозволить:

- забезпечити надійність роботи інженерно-комунальних систем життєзабезпечення, комфортність і безпеку умов проживання громадян;

- підвищити ефективність роботи житлово-комунальних підприємств і  знизити витрати та втрати на виробництво житлово-комунальних послуг;

-  ліквідувати критичний рівень зносу основних фондів у житлово-комунальному комплексі;

- підвищити якість житлово-комунального обслуговування споживачів;

- скоротити нераціональне використання ресурсів на підприємствах житлово-комунального господарства, створити економічний механізм стимулювання збереження паливно-енергетичних ресурсів та запровадити використання нетрадиційного виду палива (біогазу) для потреб району;

- підвищити господарську самостійність підприємств житлово-комунального господарства, їх відповідальність за якість обслуговування споживачів;

- забезпечити ефективне поєднання господарської самостійності конкуруючих підприємств та державного регулювання діяльності природних монополій, розвиток підприємницької активності та посилення захисту інтересів споживачів;

- досягти оптимального співвідношення рівня витрат на оплату за послуги та доходів населення.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів цільових фондів, створених органами місцевого самоврядування для розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури району, а також коштів районного, обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Додаток 1

1. Водопровідно-каналізаційне господарство

Протягом останніх років у водопровідно-каналізаційному господарстві району виникла значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення.

У ветхому та аварійному стані знаходяться 36% мереж водопостачання, 32% мереж водовідведення. Значна частина енергоємного обладнання відпрацювала нормативні терміни експлуатації і потребує заміни. Втрати води під час її транспортування та розподілу в середньому по району складають 27-38%. Для створення відповідних санітарно-екологічних умов та забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості, а також водовідведення заплановано такі заходи:

| № п/п | Заходи | Кошторисна вартість, тис. грн. | Виконано | Залишок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Будівництво автономного водопостачання сіл Коритняни-Часловці-Кінчеш | 7000,0 | ПКД 74,0 |  |
| 2 | Реконструкція водопостачання та водовідведення с. Минай, с. Розівка. Експлуатація КНС | 1400,0 | 300,0 |  |
| 3 | Будівництво водовідведення с. Коритняни-Кінчеш, Коритняни-Часловці | 30000,0 | 570,0 |  |
| 4 | Реконструкція водопроводу в житловому фонді с. Оноківці. |  |  |  |
| 5 | Реконструкція водопостачання (прокладання 20,0 км водогонів) та реконструкція існуючих очисних споруд і каналізаційних мереж в смт. Середнє |  | 34,0 |  |
| 6 | Будівництво мереж водопостачання, водовідведення та очисних споруд на території Соломонівської сільської ради для забезпечення розвитку інфраструктури у вільній економічній зоні |  | 1400,0 |  |
| Всього: |  |  | 3735,0 |  |

Заступник голови ради 						В.С. Данко

Додаток 2

2. Житлове господарство

Житловий фонд Ужгородського району складає 38 будинків загальною площею  20,7 тис. кв. м., з яких 35 будинків знаходяться у комунальній власності виконкомів місцевих рад із них 5 одиниць, які мають 5 поверхів.

Для покращення умов проживання мешканців передбачено виконання наступних заходів:

- Ремонт покрівлі житлового будинку №32 в  с. Розівка.

- Влаштування водостічних жолобів житлового будинку №30 в с. Розівка.

- Заміна внутрішньо-будинкової каналізації житлового будинку № 30 в с. Розівка.

- Ремонт під’їздів та вхідних та тамбурних дверей.

- Ремонт каналізаційних випусків та водопровідних вводів житлових будинків.

6.Влаштування дитячих ігрових майданчиків на прибудинкових територіях.

Заступник голови ради 						В.С. Данко

Додаток 3

3. Енергозбереження

З метою забезпечення економії паливо-енергетичних ресурсів шляхом впровадження нових енергозберігаючих технологій розроблені заходи, які передбачають зменшення бюджетних витрат на утримання соціально-освітніх закладів району: електроенергії на 7%, палива – 74 т умовного палива

| № п/п | Заходи | Кошторисна вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Встановлення лічильників газу класу точності 1,0 на котельнях в установах соціальної сфери | 14,0 |
| 2 | Впровадження засобів обліку споживання води і газу у наявному житловому фонді | 12,0 |
| 3 | Ремонт запірної арматури, заміна ділянок трубопроводів на водопровідних мережах | 6,0 |
| 4 | Герметизація інженерних вводів, термоізоляція теплопровідних мереж | 2,0 |
| 5 | Заміна енергоємних насосних агрегатів на оптимальні, тієї ж потужності зі збільшеним коефіціентом корисної дії для забезпечення населення питною водою із свердловин | 3,0 |
| 6 | Впровадження багатотарифних лічильників для вуличного освітлення населених пунктів району, обладнання систем вуличного освітлення фотоелементами або реле часу | 5,0 |
| 7 | Заміна котлів старих конструкцій на сучасні з коефіціентом корисної дії не менше 92% | 15,0 |
| 8 | Промивка та очистка систем опалення від накипу та шламу з метою ефективності тепловіддачі за рахунок безпосереднього контакту теплоносія з металічною поверхнею трубопроводу, радіатором. | 8,0 |
| Всього: |  | 65,0 |

Заступник голови ради 					В.С. Данко

Додаток 4

4. Ремонт доріг,  вуличної мережі та автозупинок

в населених пунктах району

Функціональним призначенням автомобільних доріг Ужгородського району є:

- державні – 59,6 км

- місцеві – 289,4 км

Державні автомобільні дороги поділяються на магістральні – 46,7 км, регіональні – 12,9 км. Місцеві автомобільні дороги поділяються на територіальні – 95,2 км, районні – 185,4 км, сільські – 258,8 км.

Служба автомобільних доріг в закарпатській області на утримання та ремонт місцевих доріг Ужгородського району щорічно виділяє кошти в сумі приблизно 3000,0 тис. грн., але для приведення автодоріг району в належний експлуатаційний стан необхідно близько 5500,0 тис. грн. Дефіцит коштів на ремонт та утримання місцевих доріг району складає приблизно 2500,0 тис. грн.

В сільських радах за рахунок податку з власників транспортних засобів надходить близько 1200,0 тис. грн., з яких 50%, як правило, залишається до кінця року невикористано. Тому стає актуальним питання освоєння в повному обсязі наявних в бюджетах сільських рад коштів через районне комунальне підприємство.

Заступник голови ради 						В.С. Данко

Додаток 5

Вуличне освітлення в населених пунктах району

- Необхідний обсяг та вартість робіт по відновленню зовнішнього освітлення (світильників) населених пунктів Ужгородського району:

| № п/п | Назва сільської ради | Назва населеного пункту | Кількість світильників, шт. | Кошторисна вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Середнянська селищна рада | с. Вовкове | 10 | 25 |
| 2 | Великогеївська | с. В.Геївці | 10 | 25 |
|  |  | с. М. Геївці | 10 | 25 |
| 3 | Великолазівська | с. Цигановці | 10 | 25 |
| 4 | Галочська | с. Галоч | 10 | 25 |
|  |  | с. Батфа | 10 | 25 |
|  |  | с. Палло | 10 | 25 |
| 5 | Дубрівська | с. Дубрівка | 10 | 25 |
| 6 | Киблярська | с. Кибляри | 10 | 25 |
|  |  | с. Гайдош | 10 | 25 |
|  |  | с. Лінці | 10 | 25 |
| 7 | Соломонівська | с.Соломоново | 10 | 25 |
| 8 | Соловківська | с. Саловка | 10 | 25 |
| 9 | Тисаашванська | с. Тисаашвань | 10 | 25 |
| 10 | Тийглашська | с. Тийглаш | 10 | 25 |
| 11 | Тисаагтелеська | с. Тисауйфалу | 10 | 25 |
| 12 | Холмецька | с. Холмець | 10 | 25 |
| 13 | Худлівська | с. Анталовці | 10 | 25 |
| 14 | Яроцька | с. Ярок | 10 | 25 |
| 15 | Червонівська | с. Червоне | 10 | 25 |
| ВСЬОГО: |  |  | 200 | 500,0 |

Примітка: в кошторисну вартість включено вартість світильників, електроопор та багатотарифних лічильників.

- Необхідний обсяг та вартість робіт по відновленню мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Ужгородського району:

| № п/п | Назва села, селища | Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які потребують відновлення (км) | Орієнтовна вартість робіт з відновлення (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. В. Геївці | 3,0 | 40,0 |
| 2 | с. Галоч | 2,5 | 40,0 |
| 3 | с. Дубрівка | 3,0 | 60,0 |
| 4 | с. Есень | 1,6 | 30,0 |
| 5 | с. Кібляри | 2,5 | 35,0 |
| 6 | с. Коритняни | 3,0 | 50,0 |
| 7 | с. М. Добронь | 2,6 | 20,0 |
| 8 | с. Пацканьово | 2,0 | 35,0 |
| 9 | с. Салівка | 7,0 | 50,0 |
| 10 | с. Стрипа | 1,5 | 10,0 |
| 11 | с. Сюрте | 2,0 | 8,0 |
| 12 | с. Тисаагтелек | 2,4 | 60,0 |
| 13 | с. Тисаашвань | 3,0 | 13,0 |
| 14 | с. Тисауйфалу | 1,0 | 4,0 |
| 15 | с. Холмці | 2,5 | 42,0 |
| 16 | с. Червоне | 6,5 | 80,0 |
| 17 | с. Шишловці | 1,0 | 3,0 |
| 18 | с. Ярок | 3,0 | 20,0 |
|  | Всього: | 50,1 | 600,0 |

Заступник голови ради 							В.С. Данко

Додаток 6

6. Створення житлово-комунального підприємства  району

1. З метою забезпечення якісної експлуатації житлово-комунального господарства району, своєчасного проведення профілактичних ремонтних робіт інженерно-технічного обладнання, комплексної організації прибирання територій населених пунктів від побутових відходів, вирішення питань благоустрою, санітарії та інших соціально важливих проблем, які направлені на якісне надання житлово-комунальних послуг сільському населенню необхідно створити базове житлово-комунальне підприємство з відповідною матеріально-технічною базою.

2. Головним призначенням нового підприємства має стати суттєве покращення в забезпеченні місцевими радами санітарно-екологічних вимог до утримання навколишнього середовища, скорочення існуючих витрат на послуги підрядних дорожніх та будівельних організацій, приватних підприємств і підприємців, які часто зловживають відсутністю конкурентного середовища.

3. Для забезпечення виконання завдань новостворене підприємство потребує комплектації наступними засобами:

Орієнтовна матеріально-технічна база

| №п/п | Назва технічних засобів | Марка | Кількість | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трактор ЮМЗ 8240 | ЮМЗ | 1 | 72,4 |
| 2 | Причеп тракторний | - | 1 | 36,0 |
| 3 | Сміттєвоз 10 м3 | КО 432 | 1 | 78,0 |
| 4 | Самоскид | ЗІЛ 130 | 1 | 70,96 |
| 5 | Вакуумна машина 3,75 м3 | ГАЗ 3307 | 1 | 60,0 |
| 6 | Грузова машина тент. борт. | ГАЗ 3303 | 1 | 43,5 |
| 7 | Каток дорожній вібраційний | ККД 1-1,5*0,1 | 1 | 75,8 |
| 8 | Екскаватор (конверс.) | ЕО 2621 | 1 | 80,0 |
| 9 | Зварювальний агрегат | ВД 366 | 1 | 4,0 |
|  | Всього: |  | 9 | 520,66 |

ФОП                                                                                                        108,0

Експлуатаційні витрати                                                                                          131,34

Разом:                                                                                         760,0

4. На створення даного підприємства залучати кошти місцевих бюджетів району та інші джерела фінансування, не заборонені законом.

5. Утримання підприємства буде здійснюватись за рахунок коштів сільських (селищної) рад за надані послуги.

6. Додаткове надходження коштів підприємство може отримувати від надання послуг населенню та не бюджетним організаціям на ринкових умовах.

7. Місце дислокації підприємства пропонується на території ДКП «Розівка».

Заступник голови ради 					В.С. Данко

Додаток 7

7. Організаційно-методична робота відділу житлово-комунального господарства

З метою ефективного використання державними комунальними підприємствами коштів, які надходять від населення за отримані послуги, дотримання дисципліни договірних стосунків, а саме своєчасне проведення платежів передбачені наступні заходи і міроприємства в рамках розробленої програми:

| № | Найменування | Вартість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведення методично-роз’яснювальної роботи з населенням, органами місцевого самоврядування про доцільність та необхідність створення товариств співвласників приватизованого житла, організація та проведення круглих столів по обговоренню та впровадженню енергозберігаючих технологій при використанні газо- та електроресурсів в системах опалення | 5,0 тис. грн. |
| 2 | Організація та проведення круглих столів органів місцевого самоврядування та громадськості по обговоренню та прийняттю рішень з питань забезпечення та поліпшення умов життєдіяльності населення і в т. ч. по створенню товариств співвласників приватизованого житла, будівництва сміттєпереробного підприємства та інші. | 5,0 тис. грн |
| Всього |  | 10 тис. грн. |

Заступник голови ради 							В.С. Данко

Додаток 8

8. Природоохоронні та санітарно-екологічні заходи

З метою покращення санітарно-екологічного стану населених пунктів та території району розроблений проект «Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с.Барвінок Ужгородського району Закарпатської області».

Для оцінки негативного впливу існуючого сміттєзвалища на навколишнє середовище необхідно виконати тимчасові заходи з буріння запобігаючих свердловин та дослідження звалищного газу з метою запобігання стихійного самозапалення газу та організації його відведення.

Згідно розробленого кошторису витрат:

| № | Найменування | Загальна вартість, тис.грн. | у тому числі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Районний бюджет | Обласний бюджет |
| 1 | Буріння запобігаючих свердловин для дослідження звалищного газу | 63,319 | 23,319 | 40,000 |
| Всього |  | 63,319 | 23,319 | 40,000 |

Заступник голови ради 							В.С. Данко