Додаток 2

до Програми

ПРОПОЗИЦІЇ

до переліку найважливіших будов (об’єктів) до інвестиційного розділу Програми соціально-економічного

розвитку Ужгородського району на 2012 рік за рахунок бюджетів усіх рівнів

ВКБ Ужгородської РДА

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Кошторисна вартість об’єкта (тис. грн.). |  | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Прогноз на 2012 рік |  |  |  | Наявність проектно-кошторисної документації (коли і ким затверджена) | Наявність висновку державної експертизи (дата видачі та номер висновку) | Наявність дозволу на виконання будівельних робіт (дата видачі, номер, термін дії) | Рішення про виділення земельної ділянки під забудову (дата видачі, номер) | Введення в експлуатацію у 2012 році (відповідних одиниць) | Назва та дата затвердження програми, якою передбачено об’єкт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | Очікуваний залишок на 1 січня 2012 року. |  | обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державного бюджету (в тому числі субвенція) | районного бюджету | міського, селищ-ного, сільського бюджету | інших джерел фінансування |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Об’єкти освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів на 300-360 учнів в с. Червоне | 2011-2014 | 30282,37 | 27638,565 | 300-360 уч.м. | 3500,00 | 200,00 |  |  | Наказ ВКБ №10 від 29.12.10 | 29.12.2010 № 07-00730-10 | Декларація про початок виконання буд. робіт №ЗК 08311049 від 03.10.11 | Рішення 25 сесії 5 скликання від 02.09.2010 |  | Проект програми соціально-економічного розвитку на 2012 рік |
| 2. | Будівництво Кам’яницької ЗОШ І-ІІІ ступеня | 2011-2014 | 23000,00 | 22830,00 | 350 уч.м. | 500,00 | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  | Проект програми соціально-економічного розвитку на 2012 рік |
|  | Об’єкти ЖКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (ІІ черга, І пусковий комплекс) | 2011-2013 | 4513,16 | 4513,16 | 984,0 м3/доб | 700,00 | 285,00 |  |  |  | На експертизі |  |  |  | Проект програми соціально-економічного розвитку на 2012 рік |
| 2. | Рекультивація території існуючого сміттєзвалища с. Барвінок Ужгородського р-ну (І черга) | 2011-2012 | 25238,051 | 22798,051 | 7,28 га | 16300,00 |  |  |  | Розпорядження в.о. голови Ужгородської РДА від 29.03.11 №123 | №07-0076/1-11 |  |  | 7,28га | Проект програми соціально-економічного розвитку на 2012 рік |
|  | ВСЬОГО |  | 83033,581 | 77779,776 |  | 21000,00 | 665,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка:                      райдержадміністраціям (міськвиконкомам) подати на кожний об’єкт наступні матеріали:

- копію позитивного висновку державної інвестиційної експертизи;

- копію наказу управління (відділу) капітального будівництва або розпорядження голови райдержадміністрації (міськвиконкому) про затвердження проектно-кошторисної документації;

- копію титульної сторінки зведеного кошторисного розрахунку будівництва об’єкту.

Заступник голови ради                                                                                                                                                        В.С.Данко