Додаток 3

до Програми

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,

видатки на які у 2012 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів Ужгородського району

| Код головного розпорядни-ка коштів, КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. Назва об’єкту відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Рік початку і закінчення будівництва | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Кошторисна вартість об’єкта (тис. грн.) |  | Всього видатків на 2012 рік (тис.грн.) | Введення в експлуатацію у 2012 році (відповідних одиниць) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | Очікуваний залишок на 1 січня 2012 року |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 150110 | Будівництво Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2011-2014 | 350 уч.м. | 23000,000 | 22830,00 | 300,00 | 2014 |
| 150110 | Будівництво Червонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2011-2014 | 300-360 уч.м. | 30282,37 | 27638,565 | 1500,00 | 2014 |
| 150110 | Будівництво Тисаашнської ЗОШ І-ІІ ступенів | 2012-2014 | 170 уч.м. | 8343,233 | 8343,233 | 324,44 | 2014 |
| 150101 | Реконструкція частини будівлі ЗОШ під ДНЗ в с. П. Комарівці | 2011-2013 | 30 місць | 8700,000 | 8700,000 | 300,00 | 2013 |
| 150101 | Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (І ч.) | 2009-2012 | 984 м3/доб | 5557,756 | 300,000 | 270,00 | 2012 |
| 150101 | Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (ІІ ч., І пусковий комплекс) | 2011-2013 | 984 м3/доб | 4513,160 | 4513,160 | 500,00 | 2013 |
| 150101 | Будівництво господарської побутової каналізації від житлових будинків с. Минай, район по вул. Шевченка | 2008-2012 | 2,26 км | 1462,488 | 1062,488 | 557,00 | 2012 |
| 15110 | Будівництво системи водопостачання ЗОШ с. Лінці | 2011-2012 | 10м3/доб | 298,560 | 298,560 | 278,56 | 10м3/доб |
| 150110 | Будівництво системи водопостачання Дубрівської ЗОШ | 2011-2012 | 10м3/доб | 297,984 | 297,984 | 270,00 | 10м3/доб |
| 150101 | Реконструкція клубу під соціальний центр в с. М.Геєвці | 2012-2016 | 600м2 | 3650,000 | 3635,000 | 300,00 | - |
| 150110 | Реконструкція Р. Комарівської ЗОШ | 2012-2013 | 1440м2 | 1200,000 | 1180,00 | 600,00 | - |
| 150110 | Будівництво водопостачання та водовідведення с.Барвінок | 2012-2012 | - | Виготовлення ПКД | - | 240,00 | - |
| Всього |  |  |  | 87305,551 | 73211,99 | 5440,00 |  |

Заступник голови ради                                                                                                                                        В.С.Данко